Отчет

о реализации муниципальных программ

и оценка эффективности муниципальных программ

муниципального образования Громовское сельское поселение

за 1 полугодие 2015 года.

Муниципальные программы МО Громовское сельское поселения являются одним из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

Перечень

муниципальных программ

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Основные направления развития и реализуемые муниципальные подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в МО Громовское сельское поселение на 2013-2015 гг.» | Кутузов А.П. | Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием МО Громовское СП. Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в поселении, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих поселения. |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 год» | Кутузов А.П. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. |
| 3 | Муниципальная целевая программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселения на 2014-2016 год» | Кутузов А.П. | 1. Разработать проектно-сметную документацию на новые водоочистные сооружения производительностью 500 м.куб/час 2. Обеспечить качественными бытовыми услугами 3. Разработать проектно-изыскательские работы по газоснабжению населенных пунктов Громово и станция Громово |
| 4 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2014-2016 годы» | Кутузов А. П. | 1.Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории МО Громовское сельское поселение 2.Модернизация водопроводов с развитием и реконструкцией, капитальным ремонтом водопроводных сетей, систем водоснабжения, теплоснабжения с высоким уровнем износа 3.Модернизация и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения, направленная на развитие инженерной инфраструктур |
| 5 | Муниципальная целевая программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 год» | Кутузов А.П. | Создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг) и развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Громовское сельское поселение |
| 6 | Муниципальная целевая программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2014-2016 год» | Кутузов А.П. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры; Изучение и формирование библиотечных фондов, соответствующих развитию личности, ее информационным и иным потребностям |
| 7 | Муниципальная целевая программа «Развитие части территории Громовское сельское поселение на 2015-2016 годы» | Кутузов А. П. | - Достичь уровня обеспеченности населенных пунктов пожарными водоемами - Отремонтировать общехозяйственные колодцы - Повысить уровень обеспеченности поселков детскими городками |

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Громовское  сельское  поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области    на 2013-2015 годы»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Громовское  сельское  поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области    на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации № 221 от 23.12.2013 г.

|  | Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – поселение) в условиях осуществляемых в Российской Федерации реформ возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах местного самоуправления. От того, насколько эффективно действуют органы местного самоуправления, во многом зависит доверие населения к власти в целом, ее успех и эффективность. Поэтому, подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Осуществление органами местного самоуправления своих полномочий и функций определяется, прежде всего, тремя факторами: - состоянием системы органов местного самоуправления, их функционально-должностной структуры; - состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников органов местного самоуправления; - наличием инструментов и способов взаимодействия населения поселения и органов местного самоуправления. В основных направлениях формирования и развития кадрового потенциала органов местного самоуправления необходимо выделить четыре основных блока стратегии кадровой политики: - управление профессиональной деятельностью кадров муниципальной службы; - правовое обеспечение профессиональной деятельности муниципальной службы; - управление подготовкой кадров муниципальной службы; - формирование корпоративной культуры профессиональной деятельности муниципальной службы как особой сферы в системе общественного разделения труда. В сфере кадрового обеспечения муниципальной службы в поселении выделяется несколько проблем, решение которых необходимо для достижения ощутимых результатов: - отсутствие единой системы подбора кадров на муниципальную службу; - необходимость значительного обновления профессиональных знаний большего числа муниципальных служащих в связи с изменением содержания и условий осуществления функций муниципального управления; - отсутствие системы оценки профессиональной деятельности и качества работы муниципальных служащих; - отсутствие научно-обоснованных критериев, профессиональных требований к муниципальным служащим; - становление системы работы с резервом кадров как основным источником обновления и пополнения кадров. Законом 25-ФЗ от 02.03.2007 установлено, что развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы, финансируемыми соответственно за счет средств местных бюджетов. |
| --- | --- |

Для эффективной реализации федерального законодательства и законодательства Ленинградской области, регулирующего местное самоуправление и муниципальную службу, с целью исполнения полномочий по решению вопросов местного значения поселения необходима заблаговременная подготовка, направленная на формирование, кадрового потенциала местной администрации.

Решение данного вопроса возможно при осуществлении мероприятий, направленных на реализацию основных направлений Программы, которые предусмотрены в приложении к Программе.

При этом, механизм реализации Программы представляет собой скоординированные действия по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Показатели результативности реализации Программы.

- количество муниципальных служащих прошедших обучение;

- количество муниципальных служащих, принявших участие в краткосрочных тематических семинарах за счет средств местного бюджета;

- количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации за счет средств местного бюджета;

- количество муниципальных служащих прошедших аттестацию, анализ аттестации.

Источниками финансирования являются  бюджет муниципального образования Громовское сельское поселение. Финансирование на 2015 год предусмотрено в размере 60 тыс. руб. Исполнено на 01.07.2015 г.- 13,5 тыс. руб.

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Громовское  сельское  поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
   на 2013-2015 годы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период __ 1 полугодие 2015 г. ____

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заключение договоров с государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования об участии муниципальных служащих МО в краткосрочных тематических семинарах (менее 72 часов). | шт | 5 | 2 | 40 |

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период __1 полугодие 2015 г._____

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год |  |  | фактическое за отчетный период |  |  |  |  |
|  |  | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  | Заключение договоров с государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования об участии муниципальных служащих МО в краткосрочных тематических семинарах (менее 72 часов). | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 13,5 | 0 | 13,5 | 22,5% |  |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Громовское  сельское  поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области    на 2013-2015 годы»

- Индекс результативности Программы (мероприятия):

Пфit

Рit = ------ = 2/5=0,4

Ппit

- Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit                                  1

Ht = ------- x 100 = 0,4/2*100=20

m

3. Эффективность реализации:

Ht

Эt = ---- x 100=20/22,5*100=88,89

St

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Громовское  сельское  поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области    на 2013-2015 годы» низкая, в связи с тем, что срок выполнения программы до 31 декабря 2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 год» утверждена постановлением администрации № 337 от 27.12.2014 г., изменения внесены постановлением администрации № 56 от 10.03.2015 г.

Муниципального образования Громовское сельское поселение входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, граничит на севере с Ларионовским сельским поселением  и Мельниковским сельским поселением, на востоке с Ладожским озером, на юге с Запорожским сельским поселением и Ромашкинским сельским поселением, на юго-западе с Петровским сельским поселением и, на западе с Плодовским сельским поселением.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Громовское сельское поселение являются:

- отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;

- неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий.

Общая протяженность дорог МО Громовское сельское поселение составляет 139,7 км. в том числе дорог местного значения 43,2 км.

В неудовлетворительном состоянии (требующем ремонта) находится более 21 км. из них к первоначальному ремонту представлены ул. Центральная протяженностью 1,6 км и ул. Строителей протяженностью 0,9 км.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения, снижения аварийности на дорогах муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния дорог и придомовой территории.

При разработке программы:

- проведен анализ современного состояния дорожной сети в муниципальном образовании Громовское сельское поселение;

- сформирован перечень дорог и придомовых территорий, намеченных к ремонту;

- определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети и придомовым территориям;

- составлены дефектные ведомости по дорогам и придомовой территории, намеченным к ремонту;

- определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

Целями программы является:

- повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог и придомовых территорий в муниципальном образовании Громовское сельское поселение;

- обеспечение жизненно  важных социально-экономических интересов в муниципальном образовании Громовское сельское поселение;

- сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития сельского поселения.

Основными задачами программы является:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети  в муниципальном образовании Громовское сельское поселение;

- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети в муниципальном образовании Громовское сельское поселение;

- приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития муниципального образования Громовское сельское поселение.

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог муниципального образования.

Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Программы.

Основные программные мероприятия и механизм

реализации Программы.

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Источниками финансирования являются  бюджет муниципального образования Громовское сельское поселение.

Из бюджета Правительства   области   -  1 829,5 тыс. руб.

из бюджета муниципального образования –3 552 тыс. руб.

Реализация Программы обеспечит:

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них

- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них

- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий

Показатели социально-экономической эффективности:

- создание комфортной среды для проживания населения, положительной воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию.

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период __1 полугодие 2015 г._____

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год |  |  | фактическое за отчетный период |  |  |  |  |
|  |  | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение». | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 140,0 | 0 | 140,0 | 70% |  |
|  | Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано – соляной смесью муниципальных дорог | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 140,0 | 0 | 140,0 | 70% |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение». | 4031,5 | 1 829,5 | 2 202,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ремонт участков автомобильной дороги: - по ул. Центральная от дома № 13 до дома № 15 - по ул. Центральная от дома № 6 до дома № 5 | 1 894,9 818,1 | 1209,9 518,1 | 685,0 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ремонт придомовой территории: - по ул. Центральная у дома № 4 пос. Громово | 869,5 | 101,5 | 768,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ремонт автомобильных стоянок по улице Центральной у дома №5, №6. | 449,0 | 0 | 449,0, | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Паспортизация автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение». | 1 000,0 | 0,0 | 1000,0 | 38,0 | 0 | 38,0 | 3,8% |  |
|  | Паспортизация дорог местного значения на территории МО Громовское СП | 1 000,0 | 0,0 | 1000,0 | 38,0 | 0 | 38,0 | 0 |  |
| 4 | Повышение безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение». | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Организация пешеходных переходов: - ул. Центральная, у школы | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год»

- Индекс результативности Программы (мероприятия):

Пфit

Рit = ------ = 0

Ппit

- Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit                                  1

Ht = ------- x 100 = 0

m

3. Эффективность реализации:

Ht

Эt = ---- x 100=0

St

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» определить не возможно, в связи с тем, что срок выполнения условий муниципального контракта – 31 декабря 2015 г.

Муниципальная целевая программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Громовское  сельское поселения на 2015 год»

Муниципальная целевая программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Громовское  сельское поселения на 2015 год» утверждена постановлением администрации № 58 от 10.03.2015 г., изменения внесены постановлением №246 от 23.06.2015 г.

Одним из приоритетов жилищной политики Громовское  сельское поселение    является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Громовское  сельское поселение характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и  снижению благоустроенности территорий.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:

Ветхое состояние водопроводных сетей и сетей канализации. Велики утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения .

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Громовское  сельское поселение позволит:

- обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства  и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Громовское  сельское поселение.

Реализация Программы позволит:

- привлечь средства  бюджета Ленинградской области,  бюджета Громовское  сельское поселение для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать бюджетные средства для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

Целью Программы является:

- создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства  и доставки энергоресурсов потребителям;

-  обеспечение рационального использования природных ресурсов;

-  улучшение экологического состояния территории Громовское  сельское поселение.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций.

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен  существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;

-снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечение надежности и эффективности   поставки коммунальных ресурсов.

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и муниципального образования Громовское  сельское поселение.

Реализация программы позволит:

- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить  бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

-обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

-снижение уровня потерь питьевой воды;

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества

снижение процента износа инженерных сетей до допустимого;

- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных  услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- снижение нормативов потребления энергоресурсов;

- уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг;

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Громовское  сельское поселения на 2015 год»

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период __1 полугодие 2015 г._____

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год |  |  | фактическое за отчетный период |  |  |  |  |
|  |  | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО Громовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети и ГВС от ТК7 до ТК11, вводы в ж.д. №1,3,11 пос. ст. Громово | 7 666,4 | 6 909,1 | 757,3 | 129,9 | 0 | 129,9 | 1,7% |  |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК до дома № 10 в пос. ст. Громово | 589,3 | 530,3 | 59,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 2 до дома № 5 в пос. ст. Громово | 1 157,4 | 1 041,0 | 116,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт (замена котла Братск-М) на котельной пос. Громово | 1 454,1 | 1 381,4 | 72,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли котельной по адресу п. Громово | 601,2 | 0 | 601,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Замена насоса отопления в п.Громово | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Замена насоса ГВС в п.Громово | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Газификация муниципального образования МО Громовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации ПИР «Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам в поселке станция Громово». | 1 886,8 | 1793,00 | 93,8 | 1 886,8 | 1793,00 | 93,8 | 100% |  |
|  | Услуги ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по проведению государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки соответствия требованиям распределительного газопровода п. Громово | 697,2 | 0 | 697,2 | 697,2 | 0 | 697,2 | 100% |  |
|  | Услуги ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по проверке достоверности определения сметной стоимости распределительного газопровода п. Громово | 23,6 | 0 | 23,6 | 23,6 | 0 | 23,6 | 100% |  |
|  | Услуги ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по проведению государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки соответствия требованиям распределительного газопровода п. ст. Громово | 615,5 | 0 | 615,5 | 615,5 | 0 | 615,5 | 100% |  |
|  | Услуги ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по проверке достоверности определения сметной стоимости распределительного газопровода п.ст. Громово | 23,6 | 0 | 23,6 | 23,6 | 0 | 23,6 | 100% |  |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение муниципального образования МО Громовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка водопроводной сети от скважины №2 до колодца №14, врезки в дома №5 и №6, в детсад ( колодец №4 ) , в водонапорную башню в поселке Громово | 3455,9 | 3100,0 | 355,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Разработка проектной-сметной документации по строительству ВОС п. Громово | 4079,0 | 0 | 4079,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Прохождение государственной экспертизы по строительству ВОС п. Громово | 800,0 | 0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания МО Громовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 670,0 | 0 | 670,0 | 362,5 | 0,0 | 362,5 | 54,1% |  |
|  | Капитальный ремонт кровли на здании общественной бани в поселке Громово | 400,0 | 0 | 400,0 | 142,3 | 0 | 142,3 | 35,6% |  |

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Громовское  сельское поселения на 2015 год»

- Индекс результативности Программы (мероприятия):

Пфit

Рit = ------ = 0

Ппit

- Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit                                  1

Ht = ------- x 100 = 0

m

3. Эффективность реализации:

Ht

Эt = ---- x 100=0

St

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Громовское  сельское поселения на 2015 год» определить не возможно, в связи с тем, что срок выполнения условий муниципальных контрактов – 31 декабря 2015 г.

Муниципальная программа

«Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение

на 2014 – 2016 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2014 – 2016 годы» утверждена постановлением администрации МО Громовское сельское поселение № 218 от 23.12.2013 г.

| Основные цели программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования МО Громовское сельское поселение - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО Громовское сельское поселение - совершенствование эстетического вида МО Громовское сельское поселение, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий - повышение общего уровня благоустройства поселения |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения - приведение в качественное состояние элементов благоустройства - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства - восстановление и реконструкция уличного освещение, установка светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. -определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Громовское сельское поселение -создание условий для работы и отдыха жителей поселения -улучшение состояния территорий муниципального образования Громовское сельское поселение - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Громовское сельское поселение - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зелёных зон для отдыха горожан; - предотвращение сокращения зелёных насаждений - увеличение количества высаживаемых деревьев - благоустроенность населенных пунктов поселения. |

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

В настоящее время население поселения составляет 2 607 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 70% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. По результатам исследования сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населенных пунктов

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории МО Громовское  сельское поселение. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

Анализ качественного состояния элементов благоустройства

Наружное освещение

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.3. Содержание мест захоронения

Мероприятия по капитальному ремонту памятников погибшим во время ВОВ и замена ограждения мест захоронения.

2.3.4. Благоустройство населенных пунктов

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность малые формы, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2014-2016 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов МО Громовское  сельское поселение:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Громовское  сельское поселение, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО Громовское  сельское поселение;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов МО Громовское  сельское поселение.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов МО Громовское  сельское поселение с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов МО Громовское  сельское поселение.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

Проведение конкурсов на звание "Самый благоустроенный населенный пункт МО Громовское  сельское поселение, который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки населенных пунктов.

Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

На реализацию данной программы предусмотрено финансирование за счет местного бюджета в размере 3 698,5 тыс. руб.

Исполнено на 01.07.2015 г. – 800,5 тыс.руб.

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение

на 2014 – 2016 годы»

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период __1 полугодие 2015 г._____

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год |  |  | фактическое за отчетный период |  |  |  |  |
|  |  | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1 | Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 275,0 | 0,0 | 275,0 | 127,4 | 0 | 127,4 | 46,3% |  |
| 2 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 20,3 | 0,0 | 20,3 | 17,7 | 0 | 17,7 | 87,2% |  |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 176,1 | 0,0 | 176,1 | 20,1 | 0 | 20,1 | 11,4% |  |
| 4 | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 1 893,2 | 0 | 1 893,2 | 635,3 | 0 | 635,3 | 33,6% |  |

Оценка эффективности муниципальной программы 
«Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2014 – 2016 годы»

- Индекс результативности Программы:

Пфit

Рit = ------

Ппit

- Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit                                  1

Ht = ------- x 100

m

3. Эффективность реализации:

Ht

Эt = ---- x 100                                    St

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2014 – 2016 годы» за 1 полугодие 2015 г. определить не возможно, в связи с тем, что срок выполнения условий муниципальных контрактов – 31 декабря 2015 г.

##### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

##### «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 годы»

##### Муниципальная целевая программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 годы» утверждена постановлением администрации №219 от 23.12.2013 г., изменения внесены постановлением администрации № 94 от 07.04.2015 г.

Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 год» (далее - Программа) предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий для комфортного проживания населения.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами.

Одним из приоритетов жилищной политики Громовское сельское поселение    является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время жилая застройка выделенная по 105-ОЗ не обеспечена коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктурой.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Проектирование и в дальнейшем строительство коммунальной, инженерной инфраструктуры позволит

- обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства  и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Громовское сельское поселение.

Решить проблему повышения качества предоставления  коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения возможно путем объединения усилий  органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления  Приозерского муниципального района и органов местного самоуправления  Громовское сельское поселение.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина, препятствуют реализации права на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связно с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

На момент утверждения программы, общая площадь аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Громовское сельское поселение, учтенного в реестре, 179,9 кв.м. (всего - 3 жилых дома), в котором подлежат расселению 3(три) жилых помещения общей площадью 105,4 кв.м.

Общая площадь аварийного жилищного фонда составляет 0,28% от всего жилищного фонда муниципального образования. В аварийном жилищном фонде проживают 5 человек.

Таким образом, муниципальное образование Громовское сельское поселение до конца 2016 года должно расселить одно жилое помещение, признанное аварийным в  04.04.2014 году, площадью 22,5 кв. метров. Количество расселяемых жилых помещений составляет 1 ед., в которых проживают 2 человека.

Целью Программы является:

- создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг);

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства  и доставки энергоресурсов потребителям;

-  обеспечение рационального использования природных ресурсов;

-  улучшение экологического состояния территории Громовское сельское поселение;

- сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

- развитие малоэтажного жилищного строительства;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путём переселения из аварийных многоквартирных домов в другие благоустроенные жилые помещения.

Основными задачами Программы являются:

- проектирование объектов коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, строительство новых объектов, с учетом перспективного развития;

- снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечение надежности и эффективности   поставки коммунальных ресурсов;

- переселение граждан их аварийных домов, признанных в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу.

На реализацию данной программы предусмотрено финансирование на 2015 г. за счет местного бюджета в размере 37,1 тыс. руб.

Исполнено на 01.07.2015 г. – 37,1 тыс. руб.

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2015 – 2016 годы»

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период __1 полугодие 2015 г._____

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год |  |  | фактическое за отчетный период |  |  |  |  |
|  |  | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании Громовское сельское поселение | 37,1 | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 0 | 37,1 | 100% |  |

Оценка эффективности муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2015 – 2016 годы»

- Индекс результативности Программы:

Пфit

Рit = ------ =1

Ппit

- Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit 1

Ht = ------- x 100 =100

m

3. Эффективность реализации:

Ht

Эt = ---- x 100   =100

St

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2015 – 2016 годы» высокая. Программа выполнена на 100%ю

Муниципальная программа

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании»

на 2014 -2016год».

Муниципальная программа «Развитие культуры  и физической культурыв муниципальном образовании на 2014-2016 год»

утверждена постановлением администрации МО Громовское сельское поселения от 17.12.2013г. № 209 и направлена на выполнение

следующих задач:

-  Повышение культурного и нравственного уровня населения;

-  Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

-  Создание условий для организации отдыха населения;

-   Привлечение населения к участию в массовых праздниках.

-   Обеспечение деятельности творческих коллективов.

-   Создание современной библиотеки как многоцелевого культурного и информационного учреждения, обеспечивающего общедоступность книги

и информации для всех жителей поселения;

-   увеличение количества граждан поселения, участвующих в спортивных мероприятиях поселения ;

-   Повышение качества проведения спортивных мероприятий для населения;

-   Создание условий для укрепления здоровья граждан, развитие детско-юношеского спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий.

-   Стопроцентное использование выделенных денежных средств..

Муниципальная программа «Развитие культуры  и физической культурыв муниципальном образовании на 2014-2016 год»  состоит

из подпрограмм:

Подпрограмма  1. «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования»

Подпрограмма  2.	«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании»

Подпрограмма  3.	«Развитие физической культуры в муниципальном образовании»

На 2015 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования»:

  - Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

  - Обеспечение деятельности учреждения

  - Коммунальные услуги

  - Аренда, прочие услуги

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское поселение»:

2.1.  Организация и проведение  досуговых мероприятий

2.2.  Обеспечение деятельности библиотеки

2.3.  Коммунальные услуги

2.4.  Аренда, прочие услуги

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение»:

3.1.   Организация и проведение  спортивных соревнований и мероприятий

3.2.  Обеспечение деятельности учреждения

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2015 году утверждено - 5397,95 тыс.руб., исполнено за  6 месяцев 2015 года –  3250,58 тыс.руб., или 60,2 % от утвержденного плана.

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

МО Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном

образовании» на 2014 -2016год.»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период январь-июнь 2015г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 10988 | 8382 | 76,3 |
| 2 | Прирост количества посетителей | % | 100,2 | 150 | 149,7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений библиотеки | ед. | 10600 | 7756 | 73,2 |
| 2 | Прирост количества посещений библиотеки | % | 100,4 | 154 | 153,4 |
| 3 | Количество книговыдачи | ед. | 19500 | 12424 | 63,7 |
| 4 | Количество приобретённых книг | экз. | 600 | 498 | 83 |
| Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 13 | 12 | 92 |

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период  январь-июнь 2015 г.

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании»

на 2014 -2016год.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории МО Громовское сельское поселение» |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 32,25 | 24,7 | 76,6 % |
| 1.2 | Обеспечение деятельности учреждения в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 3148,01 2700,00 | 1790,97 1447,5 | 56,9 % 53,6 % |
| 1.3 | Коммунальные услуги | 663,19 | 560,51 | 84,5 % |
| 1.4 | Аренда, прочие услуги | 180,0 | 120,0 | 66,7 % |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 4023,45 | 2496,18 | 62 % |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское поселение» |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение досуговых мероприятий | 10,0 | 0,00 | 0,0 % |
| 2.2 | Обеспечение деятельности библиотеки в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 780,0 624,0 | 488,3 339,56 | 62,6 % |
| 2.3 | Коммунальные услуги | 40,0 | 24,33 | 60,8 % |
| 2.4 | Аренда | 110,0 | 54,0 | 49,1 % |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 940,0 | 566,63 | 60,28 |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение» |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий | 50,0 | 86,25 | 172,5 |
| 3.2 | Обеспечение деятельности учреждения в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 384,5 205,0 | 101,52 101,52 | 26,4 49,5 |
| Итого по подпрограмме 3 |  | 434,5 | 187,77 | 43,2 |
| Итого по программе |  | 5397,95 | 3250,58 | 60,2 % |

Оценка результативности

эффективности муниципальных программ за 6 месяцев 2015г.

  - Оценка результативности реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории МО Громовское  сельское поселение»:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий:

Пфit        8382

Рit = ------ = --------- = 0,76

Ппit        10988

1.2.   Прирост количества посетителей:

Пфit    150

Рit = ------ = -------= 1,497

Ппit     100,2

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,76+1,497 х 100 = 112,85

M                              2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               112,85

Эt = ---- x 100 =    -----      х  100 = 132,8 %

St                  85

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории МО Громовское

сельское поселение» за январь-июнь 2015г. более высокая по сравнению с запланированной.

  - Оценка результативности реализации Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское поселение»:

    - Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посещений библиотеки:

Пфit        7756

Рit = ------ = ------ = 0,73

Ппit         10600

1.2.   Прирост количества участников:

Пфit      154

Рit = ------ =  -------  = 1,53

Ппit      100,4

1.3.  Количество книговыдачи:

Пфit        12424

Рit = ------ =     ------   = 0,64

Ппit         19500

1.4.  Количество приобретённых книг:

Пфit          498

Рit = ------ =     ------   = 0,83

Ппit          600

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,73+1,53+0,64+0,83 х 100 = 93,25

M                                      4

3. Эффективность реализации подрограммы:

Ht               93,25

Эt = ---- x 100 =   -----  х 100 = 154,6 %

St                60,3

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское поселение»  за январь-июнь 2015г. более высокая по сравнению с запланированной.

  - Оценка результативности реализации Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение»:

    - Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой:

Пфit        12

Рit = ------ = ----------- = 0,92

Ппit         13

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,92 х 100 = 92%

M                          1

3. Эффективность реализации подрограммы:

Ht                92

Эt = ---- x 100 =  -----  х 100 = 213%

St                43,2

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение»   за январь-июнь 2015г  более высокая по сравнению с запланированной.

Муниципальная программа «Развитие части территории Громовское сельское поселение на 2015-2016 годы»

Муниципальная программа «Развитие части территории Громовское сельское поселение на 2015-2016 годы» утверждена постановлением администрации МО Громовское сельское поселения от 25.11.2014 г. № 307 и направлена на выполнение следующих задач:

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в  сельской местности

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие части территории Громовское сельское поселение на 2015-2016годы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период __ 1 полугодие 2015 г. ____

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обустройство пожарного водоема в п.Яблоновка | шт | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Ограждение придомовой территории по адресу: п. ст. Громово, ул. Строителей, д.10 | шт | 41 | 0 | 0 |
| 3. | Ограждение придомовой территории по адресу: п. ст. Громово, ул. Строителей, д.3 | шт | 72 | 0 | 0 |
| 4. | Обустройство общественного колодца в п.Красноармейское | шт | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Обустройство общественного колодца в п.Приладожское | шт | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Ограждение детского городка в п.Портовое | шт | 32 | 0 | 0 |
| 7. | Установка детского игрового оборудования в п.ст.Громово | шт | 7 | 0 | 0 |
| 8. | Обустройство пешеходных дорожек в п.Владимировка | м | 588 | 0 | 0 |
| 9. | Установка пожарного крана в п.Владимировка | шт | 1 | 0 | 0 |

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период __1 полугодие 2015 г._____

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год |  |  | фактическое за отчетный период |  |  |  |  |
|  |  | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1. | Обустройство пожарного водоема в п.Яблоновка | 150,0 | 120,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Ограждение придомовой территории по адресу: п. ст. Громово, ул. Строителей, д.10 | 180,0 | 144,0 | 36,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Ограждение придомовой территории по адресу: п. ст. Громово, ул. Строителей, д.3 | 187,5 | 150,0 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Обустройство общественного колодца в п.Красноармейское | 69,98 | 55,98 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Обустройство общественного колодца в п.Приладожское | 100,0 | 80,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Ограждение детского городка в п.Портовое | 100,0 | 80,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Установка детского игрового оборудования в п.ст.Громово | 312,5 | 250,0 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Обустройство пешеходных дорожек в п.Владимировка | 650,0 | 520,0 | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Установка пожарного крана в п.Владимировка | 87,5 | 70,0 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие части территории Громовское сельское поселение на 2015-2016годы»

- Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------ = 0

Ппit

- Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit                                  1

Ht = ------- x 100 = 0

m

3. Эффективность реализации:

Ht

Эt = ---- x 100=0

St

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие части территории Громовское сельское поселение на 2015-2016годы» определить не возможно, в связи с тем, что срок выполнения условий муниципального контракта – 3 квартал 2015 г.