Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за 9 месяцев2018 года**

Постановление от 26 декабря 2017 года № 455 г. «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на 2018 год | фактическое  за 9 месяцев 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Уличное освещение** | **275,0** | **266,8** |  |
| 1.1. | Содержание фонарей уличного освещения | 275,0 | 266,8 |  |
| 2 | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» | **100,0** | **12,5** |  |
| 2.1 | Содержание и ремонт гражданских кладбищ, содержание памятников воинам погибших в ВОВ | 100,0 | 12,5 |  |
| 3 | **Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения»** | **3728,5** | **1 515,8** |  |
| 3.1 | Благоустройство территории сельского поселения  - организация общественных работ по уборке мусора, побелке деревьев и др.  - окос сорной растительности;  -установка малых фор, урн, лавочек в общественных местах на территории поселения;  - содержание парка, стадиона и спортивных площадок;  - озеленение населенных пунктов | 3728,5 | 1 515,8 |  |
| 4. | **Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории поселения** | **258,4** | **244,3** |  |
| 4.1 | Благоустройство сельского поселения  - окос сорной растительности;  - содержание парка, стадиона и спортивных площадок;  - озеленение населенных пунктов | 258,4 | 244,3 |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **4361,9** | **2 039,4** |  |