Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –2018 год**

Постановление от 26 декабря 2017 года № 453 «Об утверждении программных мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район ленинградской области на 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на 2018 год | фактическое  за 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог** | **283,1** | **233,2** |  |
| ***1.1*** | ***Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано- соляной смесью муниципальных дорог.*** | ***283,1*** | ***233,2*** |  |
|  | -Областной бюджет | - |  |  |
|  | -Местный бюджет | 283,1 | 233,2 |  |
| ***2.*** | ***Ремонт асфальтобетонного покрытия от д. №8 до д.№1 по ул.Строителей в п.ст. Громово Приозерского района Ленинградской области*** | **2 619,8** | **2 619,8** |  |
|  | -Областной бюджет | 870,8 | 870,8 |  |
|  | -Местный бюджет | 1 749,0 | 1 749,0 |  |
| 2.1 | ***Корректировка сметной документации с заключением экспертизы*** | ***115,0*** | 115,0 |  |
|  | -Областной бюджет |  |  |  |
|  | -Местный бюджет | 115,0 | 115,0 |  |
| **3.** | **Повышение безопасности дорожного движения** |  |  |  |
| 3,1 | Организация пешеходных переходов:  - ул. Центральная, у школы, |  |  |  |
|  | -Областной бюджет |  |  |  |
|  | -Местный бюджет |  |  |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **3017,9** | **2968,0** |  |
|  | **Областной бюджет** | **870,8** | **870,8** |  |
|  | **Местный бюджет** | **2147,1** | **2097,2** |  |