Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –2019 год**

№ 343 от 26 декабря 2018 года ««Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания (%) |
| планируемое  на 2019 год | фактическое  за 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог** | **542,2** | **425,4** | **78,4** |
| ***1.1*** | ***Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано- соляной смесью муниципальных дорог. Подметание дорог*** | 542,2 | 425,4 | 78,4 |
|  | -Областной бюджет |  |  |  |
|  | -Местный бюджет | 542,2 | 425,4 | 78,4 |
| ***2.*** | **Ремонт (асфальтобетонное покрытие) поселковой дороги ул. Строителей у д. 6 в п. ст. Громово Приозерского района Ленинградской области** | **1 000,00** | **995,1** | **99,5** |
|  | -Областной бюджет | 863,7 | 863,7 | 100,0 |
|  | -Местный бюджет | 136,3 | 131,4 | 96,4 |
| **3.** | **Повышение безопасности дорожного движения** | **29,8** | **29,8** | **100,0** |
| 3,1 | Организация пешеходных переходов:  - ул. Центральная, у школы. | 29,8 | 29,8 | 100,0 |
| -Областной бюджет |  |  |  |
| -Местный бюджет | 29,8 | 29,8 | 100,0 |
| **3.2** | Устройство искусственных неровностей  - ул. Строителей у МДОУ № 35 | 0,0 | 0,0 |  |
| -Областной бюджет |  |  |  |
| -Местный бюджет | 38,0 | 0,0 |  |
| **4** | **Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог** | **90,1** | **90,1** | 100,0 |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **1 662,1** | **1540,4** | 92,7 |
|  | **Областной бюджет** | **863,7** | **863,7** | 100,0 |
|  | **Местный бюджет** | **798,4** | **676,7** | 84,8 |