# IMG495

# **Администрация муниципального образования**

# **Громовское сельское поселение муниципального образования**

## Приозерский муниципальный район Ленинградской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2020г. № 97

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселения на 2019 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 03 апреля 2014 года № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Громовское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселения на 2019 год» утвержденной постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 37 от 23.01.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселения на 2019 год», согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на сайте администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А.П. Кутузов

Матвеева М.В. (881379)99-470 РАЗОСЛАНО: 2-дело, сайт -1, Прокуратура – 1.

Приложение №1

к постановлению администрации МО

Громовское сельское поселение

от 19 февраля 2020 года № 97

**Муниципальная целевая программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселения на 2019 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселения на 2019г.» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава администрации МО Громовское сельское поселение |
| Соисполнители муниципальной программы | Специалист администрации МО Громовское сельское поселение |
| Участники муниципальной программы | Начальник сектора экономики и финансов МО Громовское сельское поселение |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселения на 2019г.» |
| Цели муниципальной программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  - обеспечение населения природным газом;  - обеспечения качественными бытовыми услугами. |
| Задачи муниципальной программы | -Газификация муниципального образования  Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - протяженность газопровода – 3719,3 м;  - ежегодная актуализация схем – 1 шт;  -субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги – 1 (организация). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы и сроки реализации:   1. 01.01.2019 – 31.12.2019. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 6316,8 тыс. руб.  Из бюджета Правительства Ленинградской области:  2019г. - 4807,3 тыс. руб.  Из бюджета муниципального образования –  2019г.- 1509,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы позволит:  - обеспечить выполнение мероприятий по газификации муниципального образования МО Громовское СП  -обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.  -устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,  - компенсировать часть затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение затрат |

1. **1. Характеристика проблемы**
2. Одним из приоритетов жилищной политики Громовское сельское поселение является обеспечение комфортных усло­вий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.
3. В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Громовское сельское поселение характеризу­ется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.
4. Причинами возникновения этих проблем являются:
5. - высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;
6. Планово-предупредительный ремонт се­тей и оборудования систем водоснабжения, комму­нальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ве­дет к снижению надежности работы объектов комму­нальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий.
7. Неэффективное использование природных ресур­сов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:
8. Ветхое состояние водопроводных сетей и сетей канализации. Велики утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения.
9. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
10. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Громовское сельское поселение позволит:
11. - обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;
12. - снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
13. - обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;
14. - улучшить экологическое состояние территории Громовское сельское поселение.
15. Реализация Программы позволит:
16. - привлечь средства бюджета Ленинградской области, бюджета Громовское сельское поселение для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
17. - использовать бюджетные средства для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
19. **2. Основные цели и задачи Программы**
20. Целью Программы является:
21. - создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).
22. - снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
23. - обеспечение рационального использования природных ресурсов;
24. - улучшение экологического состояния территории Громовское сельское поселение.
25. Основными задачами Программы являются:
26. - обеспечение населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций.
27. - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;
28. -снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;
29. - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;
30. - обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов.
31. **3. Сроки реализации Программы**
32. Реализацию Программы предполагается осуществить в 2019 году.
33. **4. Ресурсное обеспечение Программы**
34. Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и муниципального образования Громовское сельское поселение.
35. **5. Ожидаемые результаты реализации Программы**
36. Реализация программы позволит:
37. - обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
38. - обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;
39. - обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.
40. - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,
41. - снижение уровня потерь питьевой воды;
42. - увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества
43. - снижение процента износа инженерных сетей до допустимого;
44. - повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;
45. - снижение нормативов потребления энергоресурсов;
46. - уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.
47. **7. Оценка эффективности Программы.**
48. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее – система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
49. В результате реализации Программы будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.
50. Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и показатели отчета о реализации программы.
51. В качестве критериев оценки результативности реализации программы используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.
52. Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:
53. Пфit
54. Pit = ---------
55. Ппit
56. где Pit - результативность достижения характеризующая ход реализации программы
57. Пфit – фактическое значение показателя программы
58. -Ппit – плановые значения показателя программы
59. Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле:
60. m
61. SUM Pit
62. 1
63. Ht = -----------
64. m
65. где Ht - интегральная оценка эффективности программы
66. m - количество показателей программы
67. SUM Pit - индекс результативности
68. Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:
69. Ht
70. Эt = ----х 100
71. St - уровень финансирования программы в год.
72. где Эt - эффективность программы в год
73. Ht - интегральная оценка эффективности
74. St - уровень финансирования программы в год.

**Перечень объектов по целевой программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселения на 2019 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1. Газификация муниципального образования МО Громовское СП*** | | | | | | | | |
| №  п.п. | | Наименование мероприятий | Затраты на 2019 год | | | | | |
| Общая стоимость тыс. руб. | | Бюджет области, тыс. руб. | | Местный бюджет, тыс. руб | |
| 1.1 | | Строительство «Распределительный газопровод в поселке ст. Громово» | 5170,7 | | 4807,3 | | 363,3 |
| 1.2 | | Осуществление авторского надзора | 0 | |  | | 0 |
| 1.3 | | Осуществление строительного и технического надзора | 136,8 | |  | | 136,8 |
| **Итого по разделу 1** | | | ***5307,5*** | | ***4807,3*** | | ***500,2*** | |
| **Всего по разделу 1** | | | ***5307,5*** | | | | | |
| **2. Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания МО Громовское СП** | | | | | | | | |
| 2.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | | | 936,3 | |  | 939,3 |
| **Итого по разделу 2** | | | | **936,3** | | | | |
| **3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | |
| 3.1. | Оплата концессионеру ООО «Паритетъ» | | | 0 | |  | 0 | |
| 3.2. | Актуализация схемы теплоснабжения | | | 70,0 | |  | 70,0 | |
| 3.3. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение). | | | 0 | |  | 0 | |
| **Итого по разделу 3** | | | | **70,0** | | | | |
| ***Итого на год*** | | | | ***6316,8*** | | | | |
| ***Итого по программе*** | | | | ***6316,8*** | | | | |

**Перечень объектов по целевой программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развитиякоммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселения на 2019 год»**

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселения на 2019 год»

2. Выполнение плана мероприятий

за период 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | | | фактическое  за отчетный период | | |
| Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 |
| 1 | ***Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО Громовское СП*** | **70,0** | **-** | **70,0** | **70,0** | **-** | **70,0** | **100%** |
|  | Актуализация схемы теплоснабжения | 70,0 | - | 70,0 | 70,0 | - | 70,0 | 100% |
| 2 | ***Газификация муниципального образования МО Громовское СП*** | **6 824,3** | **6 180,3** | **644,0** | **5 307,5** | **4 807,3** | **500,0** | **77,7%** |
|  | Строительство «Распределительный газопровод в поселке ст. Громово» | 6 647,6 | 6 180,3 | 467,3 | 5 170,8 | 4 807,3 | 363,3 | 77,8% |
|  | Осуществление строительного и технического надзора | 176,7 | 0 | 176,7 | 136,7 | 0 | 136,7 | 77,3% |
| 3 | ***Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания МО Громовское СП*** | **940,0** | **0** | **940,0** | **939,3** | **0** | **939,3** | **99,9%** |
|  | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 940,0 | 0 | 940,0 | 939,3 | 0 | 939,3 | 99,9% |
|  | ИТОГО | **7 834,3** | **6 180,3** | **1 654,0** | **6 316,8** | **4 807,3** | **1 509,5** | **80,6%** |

Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

Пфit

Pit = ---------

Ппit

где Pit - результативность достижения характеризующая ход реализации программы

Пфit – фактическое значение показателя программы

Ппit – плановые значения показателя программы

6136,8

Pit = --------- =0,78

7834,3

Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле:

m

SUM Pit

1

Ht = -----------

m

где Ht - интегральная оценка эффективности программы

m - количество показателей программы

SUM Pit - индекс результативности

1

Ht = ------ = 1,28

0,78

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ----х 100

St .

где Эt - эффективность программы в год

Ht - интегральная оценка эффективности

St - уровень финансирования программы в год.

1,28

Эt = --------х 100 = 164%

0,78

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

* значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;
* значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;
* значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;
* значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселения на 2019 год» соответствует запланированным результатам;.