Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –1 квартал 2020 год**

«25» декабря 2019г. № 436 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

«16» марта 2020г. № 120 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в *муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район* Ленинградской области на 2020-2022гг.»

|  |
| --- |
|  |

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на 2020 год | фактическое за 1 квартал 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Подпрограмма 1****Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение** | **4 412,8** | **0,0** | 0,0% |
|  | **- местный бюджет** | **708,0** | **0,0** | 0,0% |
|  | **- областной бюджет** | **3 704,8 ( нет в бюджете)** | **0,0** | 0,0% |
| *1.1.* | *Замена основного и вспомогательного оборудования в котельной пос. Громово* | *2 025,5* | *0,0* | *0,0%* |
|  | - местный бюджет | 245,0 | 0,0 | 0,0% |
|  | - областной бюджет | 1 780,5 | 0,0 | 0,0% |
|  | *Замена основного и вспомогательного оборудования в котельной пос. ст. Громово* | 2 187,3 | 0,0 | 0,0% |
|  | - местный бюджет | 263,0 | 0,0 | 0,0% |
|  | - областной бюджет | 1 924,3 | 0,0 | 0,0% |
| *1.3.* | *Актуализация схемы теплоснабжения* | *200,0* | *0,0* | *0,0%* |
| 2. | ***Подпрограмма 2*** ***Газификация муниципального образования МО Громовское СП*** | **1 920,7** | **0,0** | 0,0% |
|  | *Строительство «Распределительный газопровод в поселке ст. Громово»* | ***1 529,3*** | ***0,0*** | *0,0%* |
| - Областной бюджет | 1 455,6 | 0,0 | 0,0% |
| - местный бюджет | 73,7 | 0,0 | 0,0% |
| *Осуществление авторского надзора* | ***15,3*** | ***0,0*** | *0,0%* |
| - местный бюджет | 15,3 | 0,0 | 0,0% |
| *Осуществление строительного и технического надзора* | ***58,8*** | ***0,0*** | *0,0%* |
| - местный бюджет | 58,8 | 0,0 | 0,0% |
| *Внесение в ЕГР недвижимости сведений о границе охранной зоны распределительного газопровода в п. Громово и постановка на гос. кадастровый учет газопровода* | ***317,3*** | ***0,0*** | 0,0% |
| - местный бюджет | 317,3 | 0,0 | 0,0% |
| **4.** | **Подпрограмма 4****Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Громовское сельское поселение** | **800,0** | **0,0** | *0,0%* |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 800,0 | 0,0 | 0,0% |
|  | - областной бюджет |  |  | 0,0% |
|  | - местный бюджет | 800,0 | 0,0 | *0,0%* |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **7 133,5** | **0,0** | 0,0% |
|  | **-** областной бюджет | **5 160,4** | **0,0** | *0,0%* |
|  | **-** местный бюджет | **1 973,1** | **0,0** | 0,0% |