Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за 1 квартал 2020 года**

«25» декабря 2019 года № 434 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорииМО Громовское сельское поселениена 2020-2022гг.»

12» февраля 2020 года № 78«О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на 2020год | фактическое за 1 квартал 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Уличное освещение**  | **529,2** | **132,9** | 25,11% |
| 1.1. | Содержание фонарей уличного освещения | 529,2 | 132,9 | 25,11% |
| 2  | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» | **50,0** | **21,9** | 43,80% |
| 2.1 |  Содержание и ремонт гражданских кладбищ, содержание памятников воинам погибших в ВОВ | 50,0 | 21,9 | 43,80% |
| 3 | **Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения»** | **810,0** | **27,2** | 3,36% |
| 3.1 | Благоустройство территории сельского поселения- организация общественных работ по уборке мусора, побелке деревьев и др.- окос сорной растительности;-установка малых фор, урн, лавочек в общественных местах на территории поселения;- содержание парка, стадиона и спортивных площадок;- озеленение населенных пунктов | 810,0 | 27,2 | 3,36% |
| 4. | **Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории поселения**  | **275,0** | **0,0** | 0,0% |
| 4.1 | Благоустройство сельского поселения - окос сорной растительности;- содержание парка, стадиона и спортивных площадок;- озеленение населенных пунктов | 275,0 | 0,0- | 0,0% |
| 5. | **Поддержка развития общественной инфрастуктуры муниципального значения** | **422,5** | **0,0** | 0,0% |
| 5,1 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 422,5 | 0,0 | 0,0% |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **2 086,7** | **182,0** | 8,72 |