Выполнение плана мероприятий

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 годы

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –1 полугодие 2020 год**

№ 438 от 25 декабря 2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на 2020 год | фактическое  за 1 полугодие 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Субсидии юридическим лицам по возмещению расходов, связанных с содержанием временно свободных жилых помещений | 50,0 | 0,0 | 0% |
|  | - местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0% |
|  | Снос аварийного жилья | 300,0 | 0,0 | 0% |
|  | -областной бюджет |  |  | 0% |
|  | -местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0% |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **350,0** | **0,0** | 0% |