Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за 2021 год**

«25» декабря 2019 года № 434 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«12» февраля 2020 года № 78«О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«16» апреля 2020 года № 149 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«02» июня 2020 года № 198 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«28» декабря 2020г. № 393 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«01» февраля 2021г. № 27 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«30» марта 2021г.» № 93 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на 2021год | фактическое  за 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Уличное освещение** | **501,1** | **154,5** | **30,8%** |
| 1.1. | Содержание фонарей уличного освещения | 500,0 | 154,5 | 30,8% |
| **2** | **Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»** | **60,0** | **0** | 0 |
| 2.1 | Содержание и ремонт гражданских кладбищ, содержание памятников воинам погибших в ВОВ | 60,0 | 0 | 0 |
| 3 | **Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения»** | **537,9** | **74,2** | **13,8%** |
| 3.1 | Проведение субботников, закупка инвентаря , расходных материалов, ГСМ, запчасти для косилок | 75,0 | 62,0 | 82,6% |
|  | Организация сбора и вывоза ТБО, содержание территории, ликвидация несанкционированных свалок | 247,9 | 12,2 | 4,92% |
|  | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды:  - водолазное обследование акватории места отдыха,  - лабораторные исследования воды, почвы, - служба спасателей на воде | 215,0 | 0 | 0 |
| 4. | **Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории поселения** | **266,3** | **0** | 0 |
| 4.1 | Благоустройство территории сельского поселения  - окос сорной растительности;  - содержание парка, стадиона и спортивных площадок;  - озеленение населенных пунктов | 266,3 | 0 | 0 |
| 5. | **Обеспечение комплексного развития территорий** | **3 526,7** | **0** | 0 |
| 5.1 | Ремонт территории к памятнику погибшего война ВОВ Громова М.И. в п. Громово | 1 900,0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение новогоднего светового оборудования | 1 626,7 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **4 892,0** | **228,7** | **4,67%** |