Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –2020 год**

№ 435 от 25 декабря 2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

№ 119 от 12 марта 2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на 2020 год | фактическое  за 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог** | **894,3** | **644,3** |  |
| *1.1* | *Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано- соляной смесью муниципальных дорог. паспортизация о оценка тех.состояния ул.сети на террит Громовского СП,* *экспертиза сметной документации, паспортизация, составление схем производства и объемов работ, заключение экспертизы, составление тех. документации по ремонту дорог, формирование зем. Участка под автодороги* | 894,3 | 644,3 |  |
| -Областной бюджет |  |  |  |
| -Местный бюджет | 894,3 | 644,3 |  |
| 2. | ***Ремонт участка автодороги по ул. Аэродромная от региональной дороги до гостиницы "Суванто" Громово Приозерского района Ленинградской области*** | *4 052,9* | *3 784,5* |  |
|  | ***Ремонт посел.грунт.дорог в*** | *524,6* | 519,3 |  |
|  | ***Строительный контроль , экспертиза достоверность сметной стоимости*** | **392,6** | **392,6** |  |
| *2.3* | ***Повышение безопасности дорожного движения*** | **119,6** | **119,6** |  |
| 2,4 | *Организация пешеходных переходов:*  *- ул. Центральная, у школы.* | *119,6* | *119,6* |  |
| -Областной бюджет |  |  |  |
| -Местный бюджет | 119,6 | 119,6 |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **5 984,0** | **5 460,3** | 91,2% |