Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за 2020 год**

«25» декабря 2019 года № 434 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорииМО Громовское сельское поселениена 2020-2022гг.»

«12» февраля 2020 года № 78«О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«16» апреля 2020 года № 149 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«02» июня 2020 года № 198 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на 2020год | фактическое за 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Уличное освещение**  | **1 008,2** | **868,0** | 86,1% |
| 1.1. | Содержание фонарей уличного освещения | 1 008,2 | 868,0 | 86,1% |
| 2  | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» | **21,9** | **21,9** | 100,0% |
| 2.1 |  Содержание и ремонт гражданских кладбищ, содержание памятников воинам погибших в ВОВ | 21,9 | 21,9 | 100,0% |
| 3 | **Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения»** | **2 159,2** | **2 119,5** | 98,2% |
| 3.1 | Благоустройство территории сельского поселения- организация общественных работ по уборке мусора, побелке деревьев и др.- окос сорной растительности;-установка малых фор, урн, лавочек в общественных местах на территории поселения;- содержание парка, стадиона и спортивных площадок;- озеленение населенных пунктов | 2 159,2 | 2 119,5 | 98,2% |
| 4. | **Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории поселения**  | **234,1** | **234,1** | 100,0% |
| 4.1 | Благоустройство сельского поселения - окос сорной растительности;- содержание парка, стадиона и спортивных площадок;- озеленение населенных пунктов | 234,1 | 234,1 | 100,0% |
| 5. | **Поддержка развития общественной инфрастуктуры муниципального значения** | **422,5** | **422,5** | 100,0% |
| 5,1 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 422,5 | 422,5 | 100,0% |
| 6. | **Обеспечение комплексного развития территорий** | **1 846,8** | **1 846,8** | 100,0% |
|  | Благоустройство территории у дома № 8 по ул. Строителей п.ст. Громово Приозерского района Ленинградской области | 1 846,8 | 1 846,8 | 100,0% |
| 7 | Мероприятия по созданию мест ( рлощадок) накопления твердых коммунальных отходов | 94,0 | - | 0,0% |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **5 786,6** | **5 512,8** | 95,3% |