Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –2020 год**

«25» декабря 2019г. № 436 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

«16» марта 2020г. № 120 «О внесении изменений в МП «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в *муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район* Ленинградской области на 2020-2022гг.»

«15» июня 2020г. № 211 «О внесении изменений в МП «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в *муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район* Ленинградской области на 2020-2022гг.»

«17» июля 2020г. № 244 «О внесении изменений в МП «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в *муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район* Ленинградской области на 2020-2022гг.»

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на 2020 год | фактическое  за 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Подпрограмма 1**  **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение** | **6 384,4** | **6 361,8** |  |
| *1.1.* | ***Замена основного и вспомогательного оборудования в котельной пос. Громово*** | ***2 023,6*** | ***2 015,4*** |  |
|  | - местный бюджет | 243,0 | 243,0 |  |
|  | - областной бюджет | 1 780,6 | 1 772,3 |  |
| *1.2* | ***Замена основного и вспомогательного оборудования в котельной пос. ст. Громово*** | **2 186,8** | **2 176,4** |  |
|  | - местный бюджет | 262,4 | 262,4 |  |
|  | - областной бюджет | 1 924,3 | 1 913,9 |  |
| *1.3.* | ***Строительный контроль, индекс расчета сметы*** | ***184,6*** | ***184,5*** |  |
|  | ***Ремонт здания котельной в п. Громово*** | ***1 904,5*** | ***1 904,5*** |  |
|  | - местный бюджет | *228,5* | *228,5* |  |
|  | - областной бюджет | *1 676,0* | *1 676,0* |  |
| 1,4 | **Электроснабжение артезианской скважины** | **85,0** | **81,0** |  |
| 2. | ***Подпрограмма 2***  ***Газификация муниципального образования МО Громовское СП*** | **2 032,1** | **2 032,1** |  |
|  | *Строительство «Распределительный газопровод в поселке ст. Громово»* | ***1 640,9*** | ***1 640,9*** |  |
| - Областной бюджет | 1 525,4 | 1 525,4 |  |
| - местный бюджет | 115,5 | 115,5 |  |
| *Осуществление авторского надзора* | ***15,3*** | ***15,3*** |  |
| - местный бюджет | 15,3 | 15,3 |  |
| *Осуществление строительного и технического надзора* | ***58,6*** | ***58,6*** |  |
| - местный бюджет | 58,6 | 58,6 |  |
| *Внесение в ЕГР недвижимости сведений о границе охранной зоны распределительного газопровода в п. Громово и постановка на гос. кадастровый учет газопровода* | ***317,3*** | ***317,3*** |  |
| - местный бюджет | 317,3 | 317,3 |  |
| **4.** | **Подпрограмма 3**  **Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Громовское сельское поселение** | **852.1** | **642,9** |  |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 761,0 | 642,9 |  |
|  | Капитальный ремонт парилки в бане п. Громово | 91,1 | - |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **9 268.6** | **9 036.8** | 97.5% |