Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год»

 ***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –9 месяцев 2020 год**

№ 435 от 25 декабря 2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

№ 119 от 12 марта 2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на 2020 год | фактическое за 9 месяцев 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог**  | **985,4** | **176,3** |  |
| *1.1* | *Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано- соляной смесью муниципальных дорог. паспортизация о оценка тех.состояния ул.сети на террит Громовского СП,* *экспертиза сметной документации, паспортизация* | 985,4 | 176,3 |  |
| -Областной бюджет |  |  |  |
| -Местный бюджет | 985,4 | 176,3 |  |
| 1.2 | ***Формирование земельного участка под размещение автомобильной дороги с целью постановки на гос. кадастровый учет п. Владимировка ул. Верхняя, ул. Школьная.*** | *405,6* | 0,0 |  |
| -Областной бюджет | 0.0 | 0,0 |  |
| -Местный бюджет | 405,6 | 0,0 |  |
| 1,3 | ***Технический надзор*** | *83,6* |  |  |
| -Областной бюджет |  |  |  |
| -Местный бюджет | 83,6 |  |  |
| *1,4* | ***Экспертиза сметной документации***  | *22,0* |  |  |
| Местный бюджет | *22,0* |  |  |
| 2. | ***Ремонт участка автодороги по ул. Аэродромная от региональной дороги до гостиницы "Суванто" Громово Приозерского района Ленинградской области*** | *4 030,9* | *0,0* |  |
| *2.1* | ***Ремонт поселковой дороги: пер. Торфяной от ул. Новоселов ПК0+00 до ПК1+03 в п. Громово.*** | *450.7* | 0,0 |  |
| -Областной бюджет | 0.0 | 0,0 |  |
| -Местный бюджет | 450.7 | 0,0 |  |
| *2.2* | ***Экспертиза сметной документации*** | *13,5* | 13,4 |  |
| -Областной бюджет | 0.0 | 0,0 |  |
| -Местный бюджет | 13,5 | 13,4 |  |
| *2.3* | ***Повышение безопасности дорожного движения***  | **117,0** | **115,6** |  |
| 2,4 | *Организация пешеходных переходов:**- ул. Центральная, у школы.*  | *117,0* | *115,6* |  |
| -Областной бюджет |  |  |  |
| -Местный бюджет | 117,0 | 115,6 |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **6 108,7** | **305,3** | 5,0% |