Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за 9 месяцев 2020 года**

«25» декабря 2019 года № 434 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорииМО Громовское сельское поселениена 2020-2022гг.»

«12» февраля 2020 года № 78«О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«16» апреля 2020 года № 149 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«02» июня 2020 года № 198 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на 2020год | фактическое за 9 месяцев2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Уличное освещение**  | **766,4** | **509,2** | 66,4% |
| 1.1. | Содержание фонарей уличного освещения | 766,4 | 509,2 | 66,4% |
| 2  | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» | **24,5** | **21,9** | 89,4% |
| 2.1 |  Содержание и ремонт гражданских кладбищ, содержание памятников воинам погибших в ВОВ | 24,5 | 21,9 | 89,4% |
| 3 | **Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения»** | **1 350,9** | **996,0** | 73,8% |
| 3.1 | Благоустройство территории сельского поселения- организация общественных работ по уборке мусора, побелке деревьев и др.- окос сорной растительности;-установка малых фор, урн, лавочек в общественных местах на территории поселения;- содержание парка, стадиона и спортивных площадок;- озеленение населенных пунктов | 1 350,0 | 996,0 | 73,8% |
| 4. | **Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории поселения**  | **236,3** | **234,1** | 99,1% |
| 4.1 | Благоустройство сельского поселения - окос сорной растительности;- содержание парка, стадиона и спортивных площадок;- озеленение населенных пунктов | 236,3 | 234,1 | 99,1% |
| 5. | **Поддержка развития общественной инфрастуктуры муниципального значения** | **422,5** | **422,5** | 100,0% |
| 5,1 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 422,5 | 422,5 | 100,0% |
| 6. | **Обеспечение комплексного развития территорий** | **1 846,8** |  | 0% |
|  | Благоустройство территории у дома № 8 по ул. Строителей п.ст. Громово Приозерского района Ленинградской области | 1 846,8 |  | 0% |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **4 647,4** | **2 183,7** | 46,99% |