**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.**

**Финансирование мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг»**

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за период 4 квартал 2022г.**

№ 381 от 28.12.2021г. «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.»

№ 66 от 04.03.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

№ 169 от 17.06.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

№ 182 от 27.06.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

№ 294 от 17.10.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1 | Организация вывоза ТКО (несанкционированных свалок) | **411,5** | **411,5** |  |
|  | Обустройство площадки под контейнеры ECOBIN-5000 (3 шт) и устройство площадки под контейнер К-6 по адресу:Ленинградская область Приозерский район п. ст. Громово ул. Строителей у ТП-517, ул. Аэродромная напротив д. 17а, устройство площадки под выкатные контейнеры (2 шт) по адресу: Ленинградская область Приозерский район п. ст. Громово пер. Железнодорожный у д.20 (ГСМ), устройство площадки под выкатные контейнеры (5 шт) и устройство площадки под контейнер К-6 по адресу: Ленинградская область Приозерский район п. Приладожское ул. Гусиная у д. 100 | **2 162,7** | **2 162,7** |  |
| Местный бюджет | 259,5 | 259,5 |
| Областной бюджет | 1 903,2 | 1 903,2 |
| 2 | Борьба с борщевиком Сосновского | **160,0** | **160,0** |  |
| Местный бюджет | 52,3 | 52,3 |
| Областной бюджет | 107,7 | 107,7 |
| 3 | Организация уличного освещения, выполнение работ по ремонту уличного освещения и монтажу новогоднего оформления, обустройство уличного освещения в п. Владимировка пер. Березовый, п. ст. Громово ул. Строителей | **2 945,0** | **2 945,0** |  |
| 4 | Благоустройство озеленение, окос, проведение субботников (закупка товаров, оплата работ), прочие мероприятие по благоустройству | **2 147,8** | **2 147,8** |  |
| 5 | Организация отдыха населения (проведение лабораторных исследований проб почвы и воды, водолазное обследование, очистка дна озера, спасатели). | **200,0** | **200,0** |  |
| 6 | Приобретение и установка скейт –парка в п. Громово | **7 198,8** | **7 198,8** |  |
| Местный бюджет | 5 258,6 | 5 258,6 |
| Областной бюджет | 1 940,2 | 1 940,2 |
| 78 | Приобретение газонокосилок и мотокос | **165,0** | **165,0** |  |
| Местный бюджет | 8,3 | 8,3 |
| Областной бюджет | 156,7 | 156,7 |
|  Организация и содержание мест захоронения | **713,7** | **713,7** |  |
| **Итого по муниципальной программе:** | **16 104,5** | **16 104,5** | **100**  |
|  |