Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год»

 ***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за 12 месяцев 2021 года**

№ 435 от 25 декабря 2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

№ 119 от 12 марта 2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

№ 395 от 28 декабря 2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

№ 55 от 25 февраля 2021 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

№ 380 от 28 декабря 2021 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на 2021 год | фактическое за 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог**  | **700,0** | **546,8** |  |
| *1.1* | *Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано- соляной смесью муниципальных дорог.*  | 700,0 | 546,8 |  |
| 2. | ***Ремонт проезда вдоль д.10 по ул. Строителей в п.ст. Громово Приозерского района Ленинградской области*** | ***2 616,0*** | ***1 710,9*** |  |
|  | *Областной бюджет* | *1 572,9* | *1 028,6* |  |
|   | *Местный бюджет* | *1 043,1* | *682,3* |  |
| 3 | ***Подготовка сметной документации, оставление схем производства и объемов работ, строительный контроль, экспертиза.*** | ***319,7*** | ***319,7*** |  |
|  | ***Ремонт внутрипоселковых дорог*** | ***337,9*** | **206,6** |  |
| *4* | ***Повышение безопасности дорожного движения***  | **50,0** | **142,6** |  |
| 4.1 | *Организация пешеходных переходов:**- ул. Центральная, у школы.*  | *50,0* | *142,6* |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **4 023,6** | **2 926,6** | 72% |