**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.»**

**Финансирование мероприятий муниципальной программы**

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за период 1 квартал 2022г.**

№ 384 от 28.12.2021г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.»

№ 67 от 04.03.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | **750,0** | 450,0 | 60% |
| 2 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Громово ул. Центральная подъезд к детскому саду № 25 | **1 577,4** | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 189,3 | 0 |
| Областной бюджет | 1 388,1 | 0 |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории МО Громовское сельское поселение | **5 763,9** | 0 | 0 |
| 4 | Экспертиза сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | **62,0** | 32,0 | 51% |
| 5 | Строительный контроль за ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения | **400,0** | 0 | 0 |
| 6 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в п. Красноармейское пер. Хвойный | **599,9** | 0 | 0 |
| 7  8  9 | Ремонт участка проезда вдоль жилого дома в п. ст. Громово ул. Строителей д. 5 и подъезда к нему | **336,2** | 0 | 0 |
| Организация безопасности дорожного движения на пешеходном ограждении у ООШ «Красноармейская» в п. Громово, организация схемы ОДД | **150,0** | 0 | 0 |
| Организация уличного освещения в п. Яблоновка ул. Отрадная, Сосновая, пер. Гористый(2023), п. Приладожское ул. Лесная, пер. Мысовой(2023), п. Владимировка ул. Верхняя, пер. Березовый(2022), пер. Зеленый, пер. Цветочный, пер. Сосновый, пер. Хвойный, п. Красноармейское ул. Качаловская(2023) ,Луговая, пер. Лесной, Кленовый, Хвойный ,Ольховый, Песочный, ул. Сретенская, п. Черемухино ул. Лесная, п. Гречухино пер. Береговой, Полевой, Луговой(2024), п. Портовое пер. Дачный (2023), ул. Озерная, Дорожная, пер. Садовый (2024) | **250,0** | 0 | 0 |
| Изготовление технической документации для постановки на кадастровый учет земельного участка под автомобильную дорогу общего пользования местного значения в п. Яблоновка ул. Отрадная(2022), Сосновая, пер. Гористый(2023), п. Приладожское ул. .Прибрежная(2022), Лесная, пер. Мысовой(2023), п. Владимировка ул. Верхняя, пер. Березовый(2022), пер. Зеленый, пер. Цветочный, пер. Сосновый, пер. Хвойный, п. Красноармейское ул. Качаловская(2023) ,Луговая, пер. Лесной, Кленовый, Хвойный ,Ольховый, Песочный, ул. Сретенская, п. Черемухино ул. Лесная, п. Гречухино пер. Береговой, Полевой, Луговой(2024), п. Портовое пер. Дачный (2023), ул. Озерная, Дорожная, пер. Садовый (2024). | **200,0** | 0 | 0 |
| **Итого по муниципальной программе:** | | **10 089,2** | **482,0** | 5% |
|  | | | | |