**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.»**

**Финансирование мероприятий муниципальной программы**

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за 1 полугодие 2023г.**

№ 384 от 28.12.2021г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.»

№ 67 от 04.03.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

№ 181 от 27.06.2022г. О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг».

№ 293 от 17.10.2022г. О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг».

№ 387 от 29.12.2022г. О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» | **3 275,** | **430,0** |  |
|  | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | **1 558,6** | **430,0** |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | **1 717,1** | **0,0** |  |
|  | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Безопасность дорожного движения" | **50,0** | **0,0** |  |
| **Итого по муниципальной программе:** | | **3 325,7** | **430,0** |  |
|  | | | | |