# IMG495

# **Администрация муниципального образования**

# **Громовское сельское поселение муниципального образования**

## Приозерский муниципальный район Ленинградской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» февраля 2023 года. № 66

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024 годы» за 2022 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 09 декабря 2021 года № 348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Громовское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024гг.» за 2022 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 387 от 29.12.2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024гг.» за 2022 год, согласно приложению, к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А.П. Кутузов

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Громовское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 28.02.2023 года № 66

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» утверждена постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 384 от 28.12.2021г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 387 от 29.12.2022г.

Цели Муниципальной программы:

- Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

- Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

В качестве задач Программы определены:

- Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения.

- Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них.

- Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Громовское сельское поселение.

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области;

- бюджет муниципального образования Громовское сельское поселение.

В Программе на финансирование мероприятий в 2022 году предусмотрено 8 074,5 тыс. руб:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 1 388,1 тыс. руб.

- за счет бюджета муниципального образования – 6 431,4 тыс. руб.

Профинансировано в объеме 7 819,5 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 1 388,1тыс. руб.;

- за счет бюджета муниципального образования - 6 431,41тыс. руб.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2022 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2022 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей | | | | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) | |
| По итогам первого года реализации  2022 | По итогам второго года реализации  2023 | | По итогам третьего года реализации  2024 | ……. | По итогам  реализации  2022г., % |
| Показатель 1, единица измерения км | | | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | плановое значение | 45,8 |  |  | |  | 100 |
| фактическое значение | 45,8 |  |  | |  |
| 2 | Безопасность дорожного движения | плановое значение | 0,005 |  |  | |  | 100 |
| фактическое значение | 0,005 |  |  | |  |
| 3 | Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | плановое значение | 2,24 |  |  | |  | 100 |
| фактическое значение | 2,24 |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования на 2022-2024гг» | план | 8 074,5 | 6 686,4 | 1 388,1 |  |  |
| факт | 7 819,5 | 6 431,4 | 1 388,1 |  |  |
|  | *%* | *97* | *100* | *100* |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования на 2022-2024гг»" | план | 8 074,5 | 6 431,41 | 1 388,1 |  |  |
| факт | 7 819,5 | 6 431,41 | 1 388,1 |  |  |
|  | *%* | *97* | *100* | *100* |  |  |
| Мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | план | 1 171,1 | 971,1 |  |  |  |
| факт | 971,7 | 971,1 |  |  |  |
|  | *%* | *83* | *100* |  |  |  |
| Мероприятие  Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Громово ул. Центральная подъезд к детскому саду № 25 | план | 1 577,4 | 189,3 | 1 388,1 |  |  |
| факт | 1 577,4 | 189,3 | 1 388,1 |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Мероприятие  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории МО Громовское сельское поселение | план | 4 325,4 | 4 270,4 |  |  |  |
| факт | 4 270,4 | 4 270,4 |  |  |  |
|  | *%* | *99* | *100* |  |  |  |
| Экспертиза сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, грейдирование, состояние технической документации | план | 171,6 | 171,6 |  |  |  |
| факт | 171,6 | 171,6 |  |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* |  |  |  |
| Мероприятие  Строительный контроль за ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения | план | 175,1 | 175,1 |  |  |  |
| факт | 175,1 | 175,1 |  |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* |  |  |  |
| Мероприятие  Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в п. Красноармейское пер. Хвойный | план | 599,9 | 599,9 |  |  |  |
| факт | 599,9 | 599,9 |  |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* |  |  |  |
| Организация безопасности дорожного движения на пешеходном ограждении у ООШ «Красноармейская» в п. Громово, организация схемы ОДД | план | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| факт | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* |  |  |  |
| Мероприятие  Уплата налогов, сборов и иных платежей | план | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| факт | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* |  |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год:

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit 7 819,5

Рit = ------= ---------- =0,97

Ппit 8 074,5

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

1+1+1

Ht = ----------x 100=100

3

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht 100

Эt = ---- x 100= -------x 100 =100

St 97

7819,5

St= ---------- =97

8074,5

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

103% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.