****

**Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИE**

**от 27 октября 2021 года № 323**

|  |
| --- |
| «Об утверждении проекта краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах МО Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» |

 Во исполнение части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», в соответствии с пунктами 4,6 и 10 «Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы», утверждённого постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года № 218, администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить проект краткосрочного муниципального плана реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Громовское сельское поселение на 2022 годы (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте Администрации МО Громовское сельское поселение в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации А.П. Кутузов

Алексеева С.В. (81379) 99-471

Разослано: дело-2, прокуратура-1

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО Громовское сельское поселение

 № 323 от 27.10.2021 г.

**Проект краткосрочного плана реализации в 2022 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Громовское сельское поселение Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Тип МКД (Деревянный, блочный, кирпич, монолит) | Год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию /Год постройки | Способ формирования фонда капитального ремонта | Кол-во этажей | Общая площадь многоквартирного дома | Количество зарегистрированных человек | Вид работ |
|
| 1 | п. Громово, ул.Центральная, д.1 | кирпич | 1969 | счет регионального оператора | 2 | 874,0 | 22 | Ремонт фасада |
| 2 | п. ст. Громово, ул.Строителей, д.1 | кирпич | 1972 | счет регионального оператора | 2 | 870,1 | 31 | ПИР |
| 3 | п. ст. Громово, ул.Строителей, д.2 | кирпич | 1972 | счет регионального оператора | 2 | 860,7 | 36 | ПИР |
| 4 | п. ст. Громово, ул.Строителей, д.3 | панельный | 1975 | специальный счет  | 5 | 2763,1 | 87 | ПИР |