Администрация  муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   07  февраля  2022 года                     №   23

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

В соответствии п.5.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 03.04.2014 года № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на  реализацию муниципальной программы на 2020-2022 годы, администрация муниципального образования Громовское  сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» (Приложение № 1).

2. Отменить Постановление администрации № 438 от 29.12.2019г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации			                          А.П.Кутузов

Исп. Алексеева С.В. 99-471

Разослано: дело-1, бух.адм. – 1, КСО-1,специалистам – 1.

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

Громовское сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 07.02.2022 года № 23 (Приложение № 1)

Муниципальная программа

муниципального образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

«Обеспечение качественным жильем граждан

на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020-2022 годы»

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация

муниципального образования Громовское сельское поселение,

курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства,

специалист по жилищной политике

8-813-79-99-471, adm-gromovo@yandex.ru

Паспорт

муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования

Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Специалист администрация муниципального образования Громовское сельское поселение |
| Соисполнители муниципальной программы | - Организации, определяемые в порядке, установленном ФЗ-44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Участники муниципальной программы | - Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области - Ведущий специалист-бухгалтер Администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Цель Программы | Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования Громовское сельское поселение и создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение (далее – МО Громовское сельское поселение); |
| Задачи муниципальной программы | - содержание муниципального жилого фонда; - возмещение расходов, связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений; - расселение аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом до 1 января 2017 года. |
| Подпрограммы муниципальной программы (Приложение 1 к Программе) | Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» (далее – Подпрограмма 1) Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» (далее – Подпрограмма 2) |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - уменьшение доли расходов, связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений, %; - уменьшение доли расселенной площади от общей площади непригодного для проживания жилищного фонда - % |
| Этапы и сроки реализации Программы | Три этапа 01.01.2020-31.12.2020г. 01.01.2021-31.12.2021г. 01.01.2022-31.12.2022г. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе с указанием источников финансирования | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 900,0 тыс. руб., в том числе за счет: местного бюджета - 900,0 тыс. руб., областного бюджета - 0,0 тыс. руб., федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., прочих источников - 0,0 тыс. руб. В том числе по годам: (тыс. руб.) Год; Всего; Местный бюджет; Областной бюджет; Федеральный бюджет; Прочие источники. 2020; 300,0; 300,0; -; -; -. 2021; 550,0; 550,0; -; -; -. 2022; 50,0; 50,0; -; -; -. В том числе по подпрограммам: Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» - 150,0 тыс. руб., в том числе за счёт: местного бюджета 150,0 тыс. руб., областного бюджета 0,0 тыс. руб., федерального бюджета 0,0 тыс. руб., прочих источников 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): Год; Всего; Местный бюджет; Областной бюджет; Федеральный; бюд ет Прочие источники. 2020; -; -; -; -; -. 2021; 460,9; 460,9; -; -. 2022; -; -; -; -; -. Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» - 300,0 тыс. руб., в том числе за счёт: местного бюджета 300,0 тыс. руб., областного бюджета 0,0 тыс. руб., федерального бюджета 0,0 тыс. руб., прочих источников 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): Год; В; его Местный бюджет; Областной бюджет; Федеральный бюджет; Прочие источники. 2020; 300,0; 300,0; -; -; -. 2021; 460,9; 460,9; -; -; -. 2022; -; -; -; -; -. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Обеспечение населения качественным жильем. - Улучшение жилищных условий граждан - Снижение доли расходов, связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений в 2020 году – %; в 2021 году – %; в 2022 году - %. - Снижении доля аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу в 2020 году – %; в 2021 году – %; в 2022 году - %. |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЁ РАЗВИТИЯ

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» (далее - Программа) предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий для комфортного проживания населения.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами.

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в муниципальном образовании Громовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Данная проблема является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

В муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на 1 января 2020 г. площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, учтенного в реестре, составляет 184,3 кв.м. (всего – 2 жилых дома), в котором подлежат сносу 2 жилых многоквартирных дома.

В муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на 1 января 2020 г. имеется временно незаселенные жилые помещения.

Программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий для комфортного проживания населения. Программа направлена на снижение расходов, связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений.

2. ПРИОРИТЕТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритетные направления в жилищной сфере определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденной законом Ленинградской области от 28.06.2013 г. № 45-оз, Концепцией государственной жилищной политики Ленинградской области до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 04.03.2010 г. № 46.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ) установлены следующие показатели:

- снижение до 2018 года стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса;

Согласно Концепции реализация стратегической цели социально-экономического развития Ленинградской области на долгосрочную перспективу подразумевает достижение, помимо прочих, цели обеспечения сбалансированного развития территории области. В свою очередь, реализация данной цели предусматривает решение задачи по повышению качества жизни граждан Ленинградской области, которое невозможно без обеспечения их качественными, комфортными условиями проживания.

3.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ),

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Главной целью настоящей программы является муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Достижение данной цели предполагается посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере создания условий обеспечивающих комфортные условия проживания граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение.

Решение задач будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм:

Подпрограмма 1

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»;

Подпрограмма 2

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»  включающих:

- содержание муниципального жилого фонда;

- возмещение расходов, связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений;

- снос двух многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми в 2013 году в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность её реализации до 2022 года включительно:

- показатель «уменьшение доли расходов, связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений»;

- показатель «уменьшение доли аварийного жилищного фонда подлежащего сносу».

Начало реализации программы - 1  января 2020 года, окончание реализации программы – 31 декабря 2022 года.

Реализация муниципальной программы предусматривается в течение трёх лет в три этапа:

Этап I  - 01.01.2020 - 31.12.2020

Этап II  - 01.01.2021 - 31.12.2021

Этап III  - 01.01.2022 - 31.12.2022

Муниципальная программа применяется в практике управления отраслью как форма бюджетного планирования. В течение трёх лет будут выявлены и учтены недостатки программы, апробированы механизмы реализации, уточнена система показателей, доработаны методики сбора и обработки статистической информации, способы ведения учёта и отчётности и т.д., которые будут устранены при разработке муниципальной программы следующего периода.

Меры муниципального регулирования в целях реализации мероприятий муниципальной программы отсутствуют.

Объем финансирования программы на 2020 год рассчитан на основе предварительной оценки расходов на реализацию программы с учетом объемов финансирования, предусмотренных федеральными и региональными жилищными программами.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области составит – 760,9 тысяч рублей.

Динамика финансирования муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 год» приведена в приложении 1 к Программе.

Сведения о запланированных значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы и методике расчета показателя (индикатора) программы (подпрограмм) приведены в приложении 2.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Меры муниципального регулирования в целях реализации мероприятий муниципальной программы отсутствуют.

В рамках Программы предусмотрена реализация основных мероприятий выделенных в структуре подпрограмм:

Подпрограмма 1.

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы».

Основное мероприятие:

- Возмещение из бюджета  расходов связанных  с содержанием  временно свободных (незаселенных) жилых  помещений;

Подпрограмма  2.

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

Основное мероприятие:

- Снос аварийного жилищного фонда, расселенного в 2019-2020 годы.

5.  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Положительный опыт реализации долгосрочных целевых программ в прежние годы даёт основания признать эффективность применения программно-целевых методов управления в сфере культуры.

В случае отказа от применения программно-целевого метода возможны следующие негативные последствия:

- снижение ответственности и появление бессистемности в решении стоящих перед муниципальным образованием Громовское сельское поселение задач в жилищной сфере;

- неэффективное использование бюджетных средств;

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕР

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В течение всего срока реализации Программы меры правового регулирования определяются действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, нормативно - правовыми актами органов местного самоуправления и локальными актами главного распорядителя бюджетных средств. В течение срока действия Программы ведётся мониторинг хода её реализации, на основании которого может уточняться состав мер правового регулирования, необходимых для эффективной реализации Программы.

Нормативно – правовое отношение Программы отражено в приложении 3 к Программе.

Программа реализуется в период с  2020 года по 2022 год.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, планируются следующие результаты реализации и показатели, определяющие эффективность жилищной политики в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования  Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение сохранности жилого фонда, повышение эффективности эксплуатации жилого фонда, улучшение жилищных условий, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- Погашение   расходов связанных с содержанием временно свободных  жилых  помещений;

-  Снос 2 многоквартирных аварийных домов.

7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется за счёт средств местного бюджета муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Ежегодный объем выделяемых средств утверждается решением Совета депутатов                             муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о бюджете на очередной финансовый год. Объёмы финансового обеспечения программных мероприятий за счёт средств бюджета муниципального образования Громовское сельское поселение определены на основе анализа реализации Муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 годы».

В рамках реализации программных мероприятий допускается привлечение внебюджетных средств.

8. РИСКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ.

Важное значение для успешной реализации настоящей Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены риски её реализации:

- правовые риски связаны с изменением федерального, регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к увеличению сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

- финансовые риски связаны с недостаточным бюджетным финансированием расходов на отрасль, его сокращением или нарушением сроков, что может повлечь прекращение реализации ряда программных мероприятий. Ограничением может быть ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования с учётом реалий;

- экономические риски связаны с инфляцией, возникновением бюджетного дефицита, низкой инвестиционной привлекательностью сферы культуры и могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы. Снижение таких рисков возможно путем повышения инвестиционной привлекательности и экономического стимулирования, эффективности взаимодействия заинтересованных сторон;

- минимизировать административные риски возможно путём обеспечения эффективной координации и системности в реализации мероприятий Программы, проведения мониторинга и публикации отчётов о ходе выполнения предусмотренных пунктов. Риски данной группы могут быть связаны с низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, нарушением планируемых сроков реализации Программы, невыполнением её цели и задач.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления программой на основе чёткого распределения полномочий и ответственности исполнителей и соисполнителей Программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Ответственным исполнителем Программы является специалист по жилищной политике администрации МО Громовское сельское поселение.

Соисполнители Программы:

-     Начальник сектора экономики и финансов Администрации МО Громовское сельское поселение

Участники Программы:

- Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

-     Ведущий специалист-бухгалтер Администрации МО Громовское сельское поселение.

В целях контроля реализации Программы сектор экономики и финансов муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы вместе с ответственным исполнителем.

Контроль реализации муниципальной Программы осуществляется на основе составления отчётов о реализации муниципальных Программ, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной Программы

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в сектор экономики и финансов администрации муниципального образования Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

10. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 03.04.2014г. № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»,

Обязательным условием эффективности Программы является успешное выполнение запланированных на период ее реализации мероприятий, достижение индикаторов и непосредственных результатов.

Ожидаемые результаты муниципальной программы:

-   Снижение доли расходов, связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений в 2020 году –  30 %; в 2021 году –  30%; в 2022 году -  40  %.

-   Снижении доля аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу в 2020 году –  50 %; в 2021 году – 50%; в 2022 году -  0  %.

Реализация мероприятий Программы будет признана эффективной при 100%  достигнутых запланированных результатов.

11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:

1. Степени достижения цели и решения задач программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений. Рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

Сд = Зп / 3ф x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и основного мероприятия Программы. Определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3. Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных отчетов о реализации Программы.

До начала очередного года реализации Программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем ежегодно в установленные сроки.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в

полном объеме.

Приложение 1 к Программе

Расходы на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории

муниципального образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020-2022 годы»

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
|  | Всего: | 760,9 | 300,0 | 460,9 | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | - |
|  | областного бюджета (плановый объем) | - | - | --- | - |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 760,9 | 300,0 | 460,9 | - |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | - |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |
|  | Всего: | --- | --- | --- | ---- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | - |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | - |
|  | местного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | - |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |
|  | Всего: | 760,9 | 300,0 | 460,9 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | - |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | - |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 760,9 | 300,0 | 460,9 | 0,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | - |

Приложение 2 к Программе

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ.

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения |  |  | Значение показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Возмещение из бюджета расходов связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений; |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие Снос аварийного жилищного фонда, расселенного в 2020-2022 годах |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество снесенных домов аварийного жилищного фонда |  | Ед. | 2 |  |

Приложение 3 к Программе

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования

Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020-2022 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | №, дата принятого правового акта; ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | Постановление администрации МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Об утверждении Порядка возмещения из бюджета муниципального образования расходов, связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Администрация МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | № 243 от 29 .07. 2019 года |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |
|  | Постановление Правительства Ленинградской области | О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 1 апреля 2019 года № 134 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» | Комитет по строительству Ленинградской области, Администрации муниципальных образований Ленинградской области | № 215 от 14.05.2019 года |

П А С П О Р Т

муниципальной подпрограммы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

в  муниципальном  образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан

на территории муниципального образования Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на  2020-2022 годы»

| Полное наименование подпрограммы | «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» (далее - Подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Специалист администрации МО Громовское сельское поселение по жилищной политике |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Специалист по гос. закупкам Сектор экономики и финансов: - начальник сектора экономики и финансов - ведущий специалист – бухгалтер |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ЗАО «ТВЭЛОблСервис» |
| Цели муниципальной подпрограммы | Содержание временно свободных (незаселенных) жилых помещений специализированного муниципального фонда |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Возмещение расходов, связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Погашение задолженности |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Три этапа Этап 1 - 01.01.2020г. - 31.12.2020г. Этап 2 - 01.01.2021г. - 31.12.2021г. Этап 3 - 01.01.2022г. - 31.12.2022г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 100,0 тыс. руб., в том числе за счет: местного бюджета - 100,0 тыс. руб., областного бюджета - 0,0 тыс. руб., федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., прочих источников - 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): Год; Всего; Местный бюджет; Областной бюджет; Федеральный бюджет; Прочие источники. 2020; -; -; -; -; -. 2021; 50,0; 50,0; -; -; -. 2022; 50,0; 50,0; -; -; -. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Снижение расходов, связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений |

1.  ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПОДПРОГРАММЫ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ.

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий для комфортного проживания населения.

Подпрограмма направлена на снижение расходов, связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений.

2. ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 1.

Цель Подпрограммы  1 - Содержание  временно свободных (незаселенных) жилых помещений специализированного  муниципального фонда

Основные задачи Подпрограммы 1:

- возмещение расходов, связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений;

Подпрограмма 1  рассчитана на период с 01.01.2020г. по 31.12.2022г. и будет реализована в три этапа:

Этап 1 - 01.01.2020г. - 31.12.2020г.

Этап 2 - 01.01.2021г. - 31.12.2021г.

Этап 1 - 01.01.2022г. - 31.12.2022г.

Целевые показатели муниципальной подпрограммы 1:

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей по итогам 2020 года | Значения целевых показателей по итогам 2021 года | Значения целевых показателей по итогам 2022 года | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субсидии юридическим лицам по возмещению расходов, связанных с содержанием временно свободных жилых помещений | ед. | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1 |

3.	   ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1.

Подпрограмма 1 предусматривает осуществление мероприятий по возмещению расходов, связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений

4. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ 1.

Объем средств на реализацию Подпрограммы 1

| Год реализации | Объем финансирования Подпрограммы 1 (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | средства бюджета муниципального образования |
| 2020 | - | - |
| 2021 | 50,0 | 50,0 |
| 2022 | 50,0 | 50,0 |
| ИТОГО | 100,0 | 100,0 |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов » муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

| Наименование мероприятий подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых ресурсов необходимых на реализацию мероприятий, в том числе по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| возмещение расходов, связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений | местный бюджет | обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий программы будет представлено позже | 100,0 в том числе по годам: 2020 г.– - 2021 г.- 50,0 2022 г.- 50,0 |

5. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1.

Управление и руководство выполнением мероприятий Подпрограммы 1 осуществляет администрация МО Громовское сельское поселение.

Функции администрации МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район как исполнителя Подпрограммы 1:

обеспечение мероприятий по возмещению расходов, связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений;

обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств;

осуществление переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Общий контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляет глава администрации МО Громовское сельское поселение.

Специалисты администрации осуществляют управление реализацией Подпрограммой 1, осуществляют оперативный контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы 1:

- осуществляют мониторинг реализации Подпрограммы 1 по использованию бюджетных средств исполнителями подпрограммы;

- готовят информацию по оценке эффективности муниципальной подпрограммы до 01 марта следующего за отчетным годом.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на сектор экономики и финансов администрации муниципального образования Громовское сельское  поселение.

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется на основе:

- соглашений, заключаемых администрации муниципального образования Громовское сельское  поселение, с управляющей организацией по обслуживанию многоквартирных домов;

- соблюдения условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами.

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 1.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Подпрограммы 1 будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее – система индикаторов).

Для расчета эффективности реализации подпрограммы используются индикаторы и показатели отчета о реализации программы.

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденными Постановлением администрации от  03.04.2014 года № 83.

7.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 1.

В течение всего срока реализации Подпрограммы 1 меры правового регулирования в жилищной сфере определяются действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, нормативно - правовыми актами органов местного самоуправления и локальными актами главного распорядителя бюджетных средств. В течение срока действия Подпрограммы 1 ведётся мониторинг хода её реализации, на основании которого может уточняться состав мер правового регулирования, необходимых для эффективной реализации Подпрограммы 1.

Приложение № 1 к Подпрограмме 1

Расходы на реализацию подпрограммы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании

Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» муниципальной

программы  «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального

образования Громовское сельское поселение муниципального образования

Приозерский   муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |
|  | Всего: | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочих источников финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |

Приложение № 2к Подпрограмме 1

Целевые показатели муниципальной подпрограмм

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании

Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан в  муниципальном  образования

Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на  2020-2022 годы»

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей по итогам 2020 года | Значения целевых показателей по итогам 2021 года | Значения целевых показателей по итогам 2022 года | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субсидии юридическим лицам по возмещению расходов, связанных с содержанием временно свободных жилых помещений | ед. | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1 |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской

области на 2020-2022 годы»

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан

на территории муниципального образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020-2022 годы»

| Полное наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» (далее – Подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Специалист по социальной политике администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | Не предусмотрены |
| Участники подпрограммы | Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Цели подпрограммы | - Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее - МО Громовское сельское поселение). |
| Задачи подпрограммы | - Расселение аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом до 1 января 2017 года, снос одного многоквартирного аварийного дома, признанного таковым в 2013 году в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Доля расселенной площади от общей площади непригодного для проживания жилищного фонда – 100 % Расселенная площадь – 184,3 м² Снос аварийных домов – 2 ед. Количество переселенных жителей – 4 чел. Количество расселенных помещений – 2 ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1 - 01.01.2020г. - 31.12.2020г. Этап 2 - 01.01.2021г. - 31.12.2021г. Этап 1 - 01.01.2022г. - 31.12.2022г. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 800,0 тыс. руб., в том числе за счет: местного бюджета - 800,0 тыс. руб., областного бюджета - 0,0 тыс. руб., федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., прочих источников - 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): Год; Всего; Местный бюджет; Областной бюджет; Федеральный бюджет; Прочие источники. 2020; 300,0; 300,0; -; -; -. 2021; 500,0; 500,0; -; -; -. 2022; 0,0; 0,0; -; -; -. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Снос аварийных домов – 2 ед.; Расселенная площадь – 184,3 кв. метров; Количество расселенных помещений – 2 ед.; Количество переселенных жителей – 4 человека |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ

И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в МО Громовское сельское  поселение усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

На 1 декабря 2019 года площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда на территории МО Громовское сельское поселение, учтенного в реестре, составляет 184,3 кв.м. (всего – 2 жилых дома).

Жилье, подлежащее сносу и являющееся муниципальной собственностью, составляет 50% от общей площади аварийного жилья.

В рамках реализации Подпрограммы 2 подлежит сносу 2 аварийных многоквартирных дома, признанных в 2013 году в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области осуществляется  согласно статьи 32  Жилищного кодекса Российской Федерации; Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах».

Механизм реализации Подпрограммы 2 включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация Подпрограммы 2 предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по выполнению программных мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда на территории МО Громовское сельское поселение составляются ежегодно в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Подпрограммы 2 отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем финансовых средств – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Подпрограммы 2, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- составление ежегодного отчета о реализации программы и обсуждение достигнутых результатов.

Принятие решений и проведение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда МО Громовское сельское поселение осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В целях реализации Подпрограммы 2 подготовлен Перечень аварийных многоквартирных домов (Приложение №1 к Подпрограмме 2).

Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета

Расходы на реализацию Подпрограммы 2 и План реализации Подпрограммы 2 приведены в Приложениях №2 и №3 к Подпрограмме 2.

2. ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Основная цель Подпрограммы 2:

Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Громовское сельское поселение;

Основная задача Подпрограммы 2:

расселение аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом до 1 января 2017 года.

Срок реализация Подпрограммы 2 – 2020-2022 годы в три этапа:

Этап 1 - 01.01.2020г. - 31.12.2020 г.

Этап 2 - 01.01.2021г. - 31.12.2021 г.

Этап 3 - 01.01.2022г. - 31.12.2022 г.

Основным показателем выполнения Подпрограммы является количество переселенных в 2020 году граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде.

В рамках реализации Подпрограммы подлежат переселению 4 человека из одного аварийного многоквартирного жилого дома, признанного аварийным до 1 января 2017 года

| п/п | Наименование муниципального образования | Количество жилых домов (ед.) | Количество человек | Расселяемая площадь (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района | 2 | 4 | 184,3 |

Реализация Подпрограммы позволит ликвидировать 184,30 квадратных метра жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, и обеспечит выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях.

Целевые показатели муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Громовское сельское поселение в 2020-2022 годы»:

| № | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей по итогам 2020 года | Значения целевых показателей по итогам 2021 года | Значения целевых показателей по итогам 2022 года | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расселенная площадь | м² | 184,3 | --- | --- | --- |
| 2. | Снос аварийных домов | ед. | 1 | 1 | --- | 2 |

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2.

В рамках реализации данной подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Основное мероприятие: «Снос аварийного жилищного фонда»

Мероприятие  направлено на создание и уменьшение доли аварийного жилищного фонда подлежащего сносу и обеспечение выполнения обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях

- 4. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ 2.

Общая площадь жилых помещений, признанных непригодными для проживания, подлежащих расселению в рамках подпрограммы – 184,3 кв. м.;

Объём финансирования рассчитан исходя из:

- предоставления жилого помещения, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению

- средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, устанавливаемой на территории поселения, но не превышающей среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Ленинградской области, определяемую уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;

Дополнительные расходы:

- связанные с предоставлением жилых помещений, состоящих из того же числа комнат в ранее занимаемых жилых помещениях и подлежащих расселению;

- связанные с оплатой стоимости дополнительных метров, но не более установленной органом местного самоуправления нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека в случае, если по результатам торгов, приобретаемая площадь будет превышать расселяемую финансируются из бюджета муниципального образования.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 800,0 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 800,0 тыс. руб.,

- 2020 год – 300,0 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 300,0 тыс. руб.,

- 2021 год – 500,0 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 500,0 тыс. руб.

- 2022 год – 0,0 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

- Обоснование объёмов средств на реализацию Подпрограммы Приложение №5 к Подпрограмме 2.

5. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2.

Функции администрации МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район как исполнителя Подпрограммы 2:

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

проведение конкурсных процедур (электронных аукционов);

обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств;

уведомление жителей многоквартирных аварийных домов о проведении мероприятий по переселению и сносу домов;

осуществление переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Общий контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляет глава администрации МО Громовское сельское поселение.

Специалисты администрации осуществляют управление реализацией Подпрограммой 2, осуществляют оперативный контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы 2:

- организуют информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы 2;

- осуществляют мониторинг реализации Подпрограммы 2 по использованию бюджетных средств исполнителями программы;

- готовят информацию по оценке эффективности муниципальной подпрограммы до 01 марта следующего за отчетным годом.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на сектор экономики и финансов администрации муниципального образования Громовское сельское  поселение.

Реализация Подпрограммы 2 осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров - подряда), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- соблюдения условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами.

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 2.

Общая оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 2 определяется достижением следующих запланированных целевых показателей выполнения Подпрограммы 2:

расселенная площадь – 184,30 квадратный метр;

количество расселенных помещений –2 единиц;

количество переселенных граждан - 4 человек

снос аварийных домов –2 единицы.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 2 заключается в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Оценка эффективности Подпрограммы 2 осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Подпрограммы 2 в социально-экономическое развитие и обеспечение безопасности проживания жителей МО Громовское сельское поселение.

Обязательным условием оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 является успешное (полное) выполнение в установленные сроки, запланированных на период ее реализации показателей, приведенных в Приложении №4 к Подпрограмме 2.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их целевыми значениями, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным периодом, 2021 год соответственно, в следующем порядке:

1) отношение фактической снесенной жилой площади к планируемой снесенной площади за отчетный период должно быть больше или равно единице и рассчитывается по формуле:

Оп = Пф / Пп ,

где Оп - отношение фактической снесенной жилой площади к планируемой снесенной площади;

Пф (Пп) - фактическая (планируемая) снесенная жилая площадь, кв.м

2)	отношение количества фактически снесенных домов к планируемому количеству снесенных домов за отчетный период должно быть больше или равно единице и рассчитывается по формуле:

Орп = РПф / РПп ,

где Орп -  отношение количества фактически снесенных домов к планируемому количеству снесенных домов;

РПф (РПп) - фактическое (планируемое) количество снесенных домов, ед.

3) отношение количества фактически снесенных домов к планируемому количеству снесенных домов за отчетный период должно быть больше или равно единице и рассчитывается по формуле:

Оч = Чф / Чп ,

где Оч - отношение количества фактически снесенных домов к планируемому количеству снесенных домов;

Чф (Чп) - фактическое (планируемое) количество снесенных домов, ед.

оценка эффективности расходования денежных средств по Подпрограмме проводится путем расчета показателя «Степень соответствия бюджетных затрат по Подпрограмме 2 запланированному уровню затрат за отчетный период», который рассчитывается по формуле:

Срб = РБф / РБп ,

где Срб - степень соответствия бюджетных затрат по Подпрограмме 2  запланированному уровню затрат за отчетный период;

РБф (РБп) - фактическое (плановое) значение бюджетных затрат по Подпрограмме.

Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 являются:

	степень приближения достигнутых результатов Подпрограммы 2 к поставленным целям;

	отклонение достигнутых значений целевых показателей Подпрограммы 2 от плановых значений;

-     динамика расходов на реализацию Подпрограммы 2.

Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение на основании отчетов о ходе (итогах) выполнения целевых показателей Подпрограммы 2, эффективности использования средств бюджета, осуществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы 2 за истекший год.

При этом особое внимание обращается на соответствие достигнутых показателей утвержденным целевым показателям Подпрограммы 2, а также на эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 2.

При несоответствии достигнутых в отчетном году показателей целевым показателям, утвержденным в Подпрограмме 2, и низкой оценке эффективности реализации Подпрограммы 2, администрация МО  Громовское сельское поселение принимает решение:

	о внесении изменений в Подпрограмму 2 по корректировке целей, сроков реализации, объемов финансирования и перечня программных мероприятий;

	о досрочном прекращении действия Подпрограммы 2.

Сектор экономики и финансов, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом, направляет главе администрации МО Громовское сельское поселение отчет о ходе реализации Подпрограммы 2 за истекший период.

7.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 2.

В течение всего срока реализации Подпрограммы 2 меры правового регулирования в жилищной сфере определяются действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, нормативно - правовыми актами органов местного самоуправления и локальными актами главного распорядителя бюджетных средств. В течение срока действия Подпрограммы 2 ведётся мониторинг хода её реализации, на основании которого может уточняться состав мер правового регулирования, необходимых для эффективной реализации Подпрограммы 2.

Приложение №1 к Подпрограмме 2 Перечень аварийных многоквартирных домов на 01.01.2020 года № п/п; Адрес МКД; Документ, подтверждающий признание МКД аварийным; Планируемая дата сноса МКД; Общая площадь МКД; Количество МКД, подлежащих сносу, в том числе; площадь МКД, в том числе. Всего; частная собств.; мун. собств.; Всего; частная собств.; мун. собств.. номер; дата; кв. м.; ед.; ед.; ед.; кв. м.; кв. м.; кв. м.. 1; 2; 3; 4; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15. 1; Ленинградская обл., Приозерский р-н, п.Красноармейское, ул.Комсомольская, д.32; 203; 10.12.2013г.; 01.09.2020; 73,0; 1; 0; 1; 73,0; 0; 73,0. 2; Ленинградская обл., Приозерский р-н, п.Новинка, ул.Школьная, д.2; 113; 09.10.2012г.; 01.12.2020; 111,3; 1; 0; 1; 111,3; 0; 111,3. ИТОГО; 184,3; 2; 0; 2; 184,3; 0; 184,3.

Приложение №2 к Подпрограмме 2

Расходы на реализацию подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории

муниципального образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020-2022 годы»

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Подпрограмма 2 ««Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»» |  |  |  |  |
|  | Всего: | 800,0 | 300,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочих источников финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 800,0 | 300,0 | 500,0 | 0,0 |

- Приложение №3 к Подпрограмме 2

План реализации подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования

Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Обеспечение качественным

жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020-2022 годы»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год тыс.руб | 2021 тыс.руб |  | 2022 год тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос аварийного жилищного фонда | Администрация МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 300,0 |  | 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4 к Подпрограмме 2

Целевые показатели подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020-2022 годы» муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории

муниципального образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Снос аварийного жилищного фонда | ед. | 1 | 1 | 0 |

Приложение №5 к Подпрограмме 2

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020-2022 годы»

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан

на территории муниципального образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020-2022годы»

| Наименование мероприятий подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых ресурсов необходимых на реализацию мероприятий, в том числе по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| снос одного многоквартирного аварийного дома, признанного таковым в 2013 году в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | местный бюджет | обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий программы представлено в сметной документации: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2019-11-03-Л-1 | 300,0 в том числе по годам: 2020 г.– 300,0 2021 г.- 500,0 2022 г.- 0,0 |