- Администрация муниципального образования

- Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» декабря  2021г.                                       № 378

Рассмотрев муниципальную программу муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023гг.» на основании Устава муниципального образования Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную  программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское  поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.» согласно, приложения.

2. Постановление администрации МО Громовское сельское поселение № 94 от 30.03.2021г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.» считать утратившим силу.

2.Финансирование мероприятий целевой муниципальной программы производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО Громовское сельское поселение на соответствующий финансовый год.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации                     	                                                       	          А.П. Кутузов

- Исп. Матвеева М.В.

- Разослано: дело-2, прокуратура-1, Ленинформбюро-1

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением администрации

- МО Громовское сельское поселение

- от 28.12.2021г. № 378

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Громовское  сельское поселения на 2020 - 2022гг»

| Полное наименование | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселения на 2020 2022гг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава администрации МО Громовское сельское поселение |
| Соисполнители муниципальной программы | Заместитель главы администрации МО Громовское сельское поселение |
| Участники муниципальной программы | Начальник сектора экономики и финансов МО Громовское сельское поселение |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселения на 2020 - 2022гг» |
| Цели муниципальной программы | -создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - обеспечение населения природным газом; |
| Задачи муниципальной программы | -Газификация муниципального образования Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - протяженность газопровода – 3719,3 м; - ежегодная актуализация схем – 2 шт; -субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги – 1 (организация). -замена основного и вспомогательного оборудования в котельной п. Громово и в п. ст. Громово – 2 шт. Авариный ремонт здания котельно в п. Громово и в п. Владимировка -2 объекта. Ремонт бани в п. Громово – 1 шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы и сроки реализации: - 01.01.20120 – 31.12.2020. - 01.01. 2021 – 31.12.2021. - 01.01.2022 – 31.12.2022. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 16 553,7 тыс. руб. Из бюджета Правительства Ленинградской области: 2020г. - 6 838,7 2021г. - 4 047,6 Из бюджета муниципального образования – 2020г.- 2 289,2 2021г.- 2 178,2 2022г.- 1 200,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы позволит: -обеспечить выполнение мероприятий по газификации муниципального образования МО Громовское СП -обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан. -устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, - компенсировать часть затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение затрат |

1.  Характеристика проблемы

- Одним из приоритетов жилищной политики Громовское  сельское поселение    является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

- В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Громовское  сельское поселение характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

- Причинами возникновения этих проблем являются:

- - высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и  снижению благоустроенности территорий.

- Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:

- Ветхое состояние водопроводных сетей и сетей канализации. Велики утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения.

- Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Громовское  сельское поселение позволит:

- - обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- - снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства  и доставки энергоресурсов потребителям;

- - обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- - улучшить экологическое состояние территории Громовское  сельское поселение.

- Реализация Программы позволит:

- - привлечь средства  бюджета Ленинградской области,  бюджета Громовское  сельское поселение для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- - использовать бюджетные средства для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- 2. Основные цели и задачи Программы

- Целью Программы является:

- - создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

- - снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства  и доставки энергоресурсов потребителям;

- -  обеспечение рационального использования природных ресурсов;

- -  улучшение экологического состояния территории Громовское  сельское поселение.

- Основными задачами Программы являются:

- - обеспечение населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций.

- - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен  существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;

- -снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- - обеспечение надежности и эффективности   поставки коммунальных ресурсов.

- 3. Сроки реализации Программы

- Реализацию Программы предполагается осуществить в 2020-2022 гг.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

- Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и муниципального образования Громовское  сельское поселение.

- Оценка рисков реализации муниципальной программы

Возможные риски неисполнения (частичного исполнения) мероприятий муниципальной программы определены:

5.1. Ростом инфляции выше прогнозного уровня, а, следовательно, изменением уровня затрат;

— форс-мажорными обстоятельствами.

5.2. Возможностью аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения, природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Аварии на системах коммунальной инфраструктуры, чрезвычайные ситуации могут привести к нарушению жизнеобеспечения муниципального образования. В целях минимизации риска наступления, а также оперативной ликвидации последствий аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения:

— реализуется комплекс мер по подготовке к работе в отопительный период;

- теплоисточники, обеспечивающие теплом население и объекты социальной сферы МО Громовское сельское поселение, комплектуются обученным и аттестованным персоналом;

- формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;

- проводятся противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных ситуаций, в том числе в условиях низких температур наружного воздуха;

- оформляются паспорта готовности к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры в установленном порядке с предъявлением котельных, тепловых пунктов, тепловых и электрических сетей представителям Ростехнадзора.

5.3. Организационно-управленческие риски.

Данная группа рисков связана с необходимостью организовать работу организаций различных форм собственности, как правило, с использованием только мер муниципального регулирования, путем принятия правовых актов, заключения договоров. Для достижения желаемых результатов будут тщательно прорабатываться условия предоставления объектов коммунальной инфраструктуры в аренду и (или) концессию, осуществляться контроль за соблюдением заключенных договоров.

.4. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с недостаточностью средств, предусмотренных подпрограммами для решения поставленных задач. Достижение целевых показателей (индикаторов) будет зависеть от привлеченных ресурсов из бюджета Ленинградской области, иных источников.

Финансовые риски также связаны с возможным нецелевым и (или) неэффективным использованием бюджетных средств.

Для минимизации риска:

- решением о бюджете МО Громовское сельское поселение устанавливаются ограничения по авансовым платежам при заключении муниципальных контрактов (договоров);

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта;

- создаются условия для общественного контроля.

- 6. Ожидаемые результаты реализации Программы

- Реализация программы позволит:

- - обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- - обеспечить  бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

- - обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

- - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

- - снижение уровня потерь питьевой воды;

- - увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества

- - снижение процента износа инженерных сетей до допустимого;

- - повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных  услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- - снижение нормативов потребления энергоресурсов;

- - уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.

- 7. Оценка эффективности Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее – система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

- В результате реализации Программы будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

- Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и показатели отчета о реализации программы.

- В качестве критериев оценки результативности реализации программы используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

- Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

- Пфit

- Pit = ---------

- Ппit

- где Pit - результативность достижения характеризующая ход реализации                  программы

- Пфit – фактическое значение показателя программы

- -Ппit  – плановые значения показателя программы

- Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле:

- m

- SUM Pit

- 1

- Ht = -----------

- m

- где    Ht   - интегральная оценка эффективности программы

- m           -  количество показателей программы

- SUM Pit  - индекс результативности

- Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

- Ht

- Эt = ----х 100

- St           - уровень финансирования программы в год.

- где     Эt         - эффективность программы в год

- Ht          - интегральная оценка эффективности

- St           - уровень финансирования программы в год.

Приложение №1

Перечень объектов по  целевой программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Громовское  сельское поселения на 2020-2022гг.»

| - Газификация муниципального образования МО Громовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на 2020-2022гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование мероприятий |  |  | Общая стоимость. Тыс. руб. | Бюджет области на 2020г. | Бюджет области на 2021г. |  | Бюджет области на 2022г, |  | Местный бюджет на 2020г. | Местный бюджет на 2021г. |  |  | Местный бюджет на 2022г. |  |  |  |
| 1. | Строительство объекта «Распределительный газопровод в поселке ст. Громово» |  |  | 1 640,8 | 1 476,8 | 0 |  | 0 |  | 164,0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2. | Строительный контроль |  |  | 58,6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58,6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3. | Авторский надзор |  |  | 15,3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15,3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 4. | Внесение в ЕГР недвижимости сведений о границе охранной зоны распределительного газопровода в п. Громово и постановка на гос. кадастровый учет газопровода. |  |  | 107,8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 107,8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 5 | Постановка на кадастровый учет распределительный газопровод в п. Громово |  |  | 209,6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 209,6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Всего по разделу 1 |  |  |  | 2 032,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания МО Громовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 2 212,6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 642,9 |  | 569,7 |  |  | 1000,0 |  |  |
| 2.2. |  | Замена основного и вспомогательного оборудования в котельной пос. Громово и в п. ст. Громово | 4 191,8 |  | 3 686,6 |  | 0 | 0 |  | 505,2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.3. |  | Приобретение и доставка дизельного генератора ЭД -100-Т400-2РПМ1 на котельную в п. ст. Громово | 1 690,7 |  | 0 | 1 487,8 |  | 0 |  | 0 |  | 202,9 |  |  | 0 |  |  |
| 2.4. |  | Аварийный ремонт здания котельной в пос. Громово, Приозерского р-на Ленинградской обл. | 1 904,5 |  | 1 675,3 | 0 |  | 0 |  | 229,2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.5. |  | Аварийный ремонт здания котельной по адресу: п. Владимировка, ул. Ладожская, д. 15 Приозерского р-на, Ленинградской области. | 3 132,2 |  | 0 | 2 559,8 |  | 0 |  | 0 |  | 572,4 |  |  | 0 |  |  |
| 2.6. |  | Строительный контроль | 262,4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 172,7 |  | 89,7 |  |  | 0 |  |  |
| 2.7. |  | Подготовка сметной и аукционной документации | 35,1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 11,8 |  | 23,3 |  |  | 0 |  |  |
| Итого по разделу 2 |  |  | 13 429,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Оплата концессионеру ООО «Паритетъ». | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.2. |  | Актуализация схемы теплоснабжения. | 100,0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100,0 |  |
| 3.3. |  | Актуализация схемы водоснабжения. | 139,0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 39,0 |  |  | 100,0 |  |
| 3.4. |  | Актуализация схемы коммунальной инфраструктуры. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.5. |  | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонда, в том, числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.6. |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.7. |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных, в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.8. |  | Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышения энергетической эффективности этих организаций. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.9. |  | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.10. |  | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.11. |  | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативным видом моторного топлива-природным газом, газовыми смесями, сжижнным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объектов недвижимого имущества. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникших при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющими такими объектами. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | Электроснабжение артезианской скважины в п. Громово | 81,0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 81,0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | Капитальный ремонт парилки и печи в бане п. Громово | 772,3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 91,1 |  |  |  | 681,2 |  |  | 0 |  |
| Итого по разделу 3 |  |  | 1 092,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  | 16 553,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |