****

**Администрация муниципального образования**

**Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области.**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**от 03 апреля 2019 года № 21-р**

«О проведении месячника по благоустройству

на территории МО Громовское сельское поселение»

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния:

1.Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий МО Громовское сельское поселение **с 05 апреля по 05 мая 2019 года**.

2.Создать штаб по проведению благоустройства на территории Громовского сельского поселения. (Приложение №1)

3.Разработать планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству. (Приложение № 2)

4.Провести широкую разъяснительную работу по привлечению населения, предприятий и предпринимателей к участию в работах по благоустройству.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации М.В. Матвеева

Матвеева М.В. 8(81379)-99-470

РАЗОСЛАНО: Дело-2, Прокуратура-1, ТСН Строителей 8, ТСН Строителе 10, ЗАО «ТВЭЛОблСервис», ООО «ЛенСервисСтрой», ООО «ПАРИТЕТЪ», МДОУ25,МДОУ35, МУК КСК Громово, ООО Время, ЗАО Водолей, ЗОА Зодчий, ООО Громовский бетон

Приложение № 1

к распоряжению № 21-р

от 03.04.2019г.

**ШТАБ**

**по благоустройству при администрации МО Громовское сельское поселение.**

1. Кутузов А.П. – председатель штаба, глава администрации

2. Матвеева М.В. – зам. председатель, специалист администрации

3. Степанова Е.П. – член штаба, директор Красноармейской школы.

4. Покровская Е.А. – член штаба, зав. детсадом № 25 п. Громово

5. Пирогова Т.Н. – член штаба, зав. детсадом № 35, п. ст. Громово

6. Иванова С.В. – директор МУК КСК «Громово»

7. Самусько Л.Н. – зав. филиалом МУК КСК «Громово»

8. Будов В.В. – начальник участка ЖЭУ п. ст. Громово

9. Егоров А.Е. – староста п. Владимировка

Приложение № 2

к распоряжению № 21-р

от 03.04.2019 г.

**П Л А Н**

**мероприятий по благоустройству МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия  | Место  | Срок проведения  | Исполнитель  |
|  | Организация и проведение субботников | пос. ст. Громово, пос. Громово | 05.04.2019г.12.04.2019г.19.04.2019г.26.04.2019г.05.05.2019г. | Члены штаба |
|  | Обустройство уличного освещения  | п. Красноармейскоеп. Приладожскоеп.ст. Громово | до 01 августа | администрация поселения |
|  | Установка Цветников и малых архитектурных форм  | пос. ст. Громово | до 01 июня | администрация поселения |
|  | 2. Установка детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм  | п. Яблоновка п. ст. Громово | до 01 августа | администрация поселения |
|  | Ремонт внутри поселковых грунтовых дорог  | п. Громовоп. Красноармейское | до 30 августа | администрация поселения |
|  | Установка металлических ограждений  | п. ст. Громовоп. Приладожское | до 01 сентября | администрация поселения |
|  | Ремонт площадок для накопления отходов производства и потребления ,  | во всех поселках | до 01 сентября | Администрация |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия  | пос. ст. Громово по ул. Строителейп. Громово по ул. Сиреневая | до 30 августа | администрация поселения |
|  | Доставка земли к придомовым палисадникам | п. ст. Громово, п. Громово | май | староста администрация |
|  | Доставка песка в песочницы |  поселки  | май | старосты, администрация |
|  | Приобретение инвентаря для уборки территории | во всех поселках | апрель  | администрация поселения |
|  |  Приобретение рассады цветов | п. Громово, п. ст. Громово | май, июнь  | администрация поселения |
|  | Ремонт и покраска малых форм на детских площадках | п. Громово, п. ст. Громово, п. Владимировка | июнь-июль | администрация поселения, старосты |
|  | Оборудование пешеходного перехода, замена дорожных знаков «Пешеходный переход» | п. Громовоп. ст. Громово | до 30 августа | администрация поселения |
|  |  Благоустройство территорий образовательных учреждений д\сада № 25, д\сад № 35, Красноармейская основная школа. | п. Громово, п. ст. Громово | апрель - май | Заведующие д\садов, директор школы |
|  | Благоустройство братских захоронений (уборка, покраска) | п. ст. Громово,п. Владимировка, п. Соловьево | апрель  | Руководители образовательных учреждений, администрация поселения |
|  | Уборка территорий гражданских кладбищ  | п. Громово, п. Яблоновка, п. Приладожское | апрель - май | администрация поселения, старосты |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | во всех поселках | в течение года | администрация поселения |
|  | Обустройство пляжа | п. Громово | до 15 июня | администрация поселения |
|  | Смотр – конкурс по выполнению мероприятий по благоустройству и озеленению поселков | во всех поселках | август | администрация поселения |

Приложение № 3

к распоряжению № 21-р

от 03.04.2019г.

**С П И С О К**

**предприятий, организаций, учреждений, за которыми закреплена территория по санитарной уборке в МО Громовское СП.**

**Поселок Громово**

**Красноармейская ООШ –** территория школы по периметру забора **+** 5м, стадион, территория между ДК и финским кладбищем.

**Дом культуры КСК п.Громово** – 10 метров от здания ДК, сквер.

**Детский сад п.Громово** – территория по периметру + 5м.

**ЗАО ПЗ «Красноармейский»** - территория от конторы до 2-х этажных домов.

 **Участок ЖКХ п.Громово** – придомовые территории, детские площадки, центральная площадь, стоянки, рынок.

**Администрация МО Громовское сельское поселение** – территория от дома № 6 до автобусной остановки.

**Предприниматели** – Гладкова Л.Н., Фарафонова Л.Н. – территории вокруг магазинов на расстоянии 5 м.

**ООО «ПАРИТЕТЪ» -** территория по периметру котельной, угольный склад, между котельной и региональной дорогой.

**Поселок ст. Громово**

**Участок ЖКХ п.ст.Громово** – придомовые территории, детские площадки.

**ТСН «Строителей 8»** – придомовая территория, детская площадка, стоянка автомобилей.

**ТСН «Строителей 10»** –придомовая территория, детская площадка, стоянка автомобилей.

**Детский сад п.ст.Громово** – территория по периметру + 5 метров

**МУК КСК п.ст.Громово** – площадь перед КСК, территория по периметру + 5 метров.

**Узел связи** – территория перед зданием узла связи.

**ЗАО «Водолей»** - территория вокруг магазина + 15 метров, стоянка.

**Магазин Приозерского ПО** – территория перед магазином + 15 метров

**Магазин «Кузя» -** территория вокруг магазина + 5 метров

**Магазин «Рыбалка и автозапчасти» -** территория вокруг магазина + 5 метров

**ООО «Громовский бетон»** - территория вокруг предприятия + 15 метров.

**ООО «Время**» - территория вокруг предприятия + 15 метров.

**ЗАО «Зодчий»** - территория вокруг предприятия + 15 метров.

**Громовская ООШ** – территория у памятника.

**ООО «ПАРИТЕТЪ» -** территория по периметру котельной + 15 метров, развилка дорог напротив железнодорожного переезда.

**Магазины:** п. Портовое – Иванова Т.Г., Гладкова Л.Н., п.Красноармейское – Лебедев Д.В., Попова И.В., п.Приладожское – Громова Т.В., п.Владимировка – Попова В.В. – территории вокруг магазинов на расстоянии 10м.