АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 августа 2018 г.                             № 113 - р

О задачах   по   подготовке  объектов

жилищно-коммунального   хозяйства

к отопительному сезону 2018-2019 гг.

На основании постановления правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждёнии правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», распоряжения администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район от 16.04.2018 года № 206-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018-2019 гг.» и в целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства на территории МО Громовское сельское поселение к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2018-2019гг.:

- Рекомендовать руководителям ЗАО «ТВЭЛОблСервис»,  ООО «ЛенСервисСтрой», ООО «ПАРИТЕТЪ», ТСН «Строителей 8»,   ТСН «Строителей 10»   предоставить в администрацию МО Громовское сельское поселение комплексные планы и графики проведения ремонтных работ по  подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019  годов с учётом итогов предыдущего отопительного сезона.

1.1. До 01.10.2018 г. для ликвидации аварийных ситуаций обеспечить формирование аварийного запаса расходных материалов и оборудования.

1.2. Создать аварийные бригады для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и укомплектовать её необходимым оборудованием.

1.3.  Уточнить схемы взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

1.4. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда и объектов коммунального хозяйства.

2. Рекомендовать   ЗАО «ТВЭЛОблСервис», ТСН «Строителей 8»,   ТСН «Строителей 10»:

2.1.  Подготовить график промывки системы отопления многоквартирных домов, по результатам промывки подготовить акты.

2.2. Провести необходимые работы по подготовке тепловых сетей к работе в отопительном сезоне, промывку систем отопления в МКД и на объектах социальной сферы, обратив особое внимание на ревизию, замену запорной арматуры и герметичность системы в поселке Громово, ул. Центральная, поселке станция Громово ул. Строителей, поселке Владимировка ул. Ладожская.

2.3. Обеспечить до 15.09.2018 года готовность жилого фонда в поселке  Громово, ул. Центральная, поселке станция Громово ул. Строителей, поселке Владимировка ул. Ладожская к очередному отопительному сезону.

2.4. Выполнить до 01.10.2018 года комплекс работ по повышению надёжности работы систем электроснабжения МКД установить технический контроль за ее состоянием.

2.5.  С 10.09.2018 г. совместно с ООО «ПАРИТЕТЪ» провести  опробования систем теплоснабжения по состоянию на 20 сентября, 25 сентября, 1 октября и по результатам опробования оформить акты проверок и паспорта готовности жилых многоквартирных домов и объектов социальной сферы.

2.6. Активизировать работу по взысканию задолженности с потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством, в том числе судебном порядке. Проводить разъяснительную работу о последствиях неуплаты за жилищно-коммунальные услуги.

3. Рекомендовать    ООО «ЛенСервисСтрой»:

3.1. До 01.09.2018 г. провести промывку сетей водоотведения и ревизию сетей ХВС, при необходимости произвести  ремонт.

3.2. Провести ревизию пожарных гидрантов, согласно Графика
проведения весеннего (осеннего) профилактического
обслуживания водопроводных источников
противопожарного водоснабжения, подготовить их для работы в зимний период, составить Акт технического состояния на 01.10.2018 г.

3.3. Произвести  дезинфекцию водонапорной башни п.Громово.

- Рекомендовать ООО «ПАРИТЕТЪ»

4.1. Предоставить до 12.05.2019г. график проведения работ по подготовке котельных к отопительному сезону 2018–2019 гг.

4.2. Провести до 01.09.2018г. все профилактические  и ремонтные работы на котельных пос. Громово, ул. Центральная 18, и поселок станция Громово ул. Строителей 14. Поселок Владимировка ул. Ладожская 15.

4.3.  Обеспечить до 01.10.2018г. создание запасов топлива: уголь в объёме не менее 500 т. на отопление и подачу ГВС.

4.4.  С 10.09.2018г. организовать проведение опробования (пробное протапливание) системы теплоснабжения и по результатам опробования оформить акты проверок.

- Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений социальной сферы до 10.06.2018 года предоставить в администрацию МО Громовское сельское поселение планы подготовки своих объектов к работе в осенне-зимний период.

- Начальнику сектора экономики и финансов Вострейкиной Т.А. обеспечить выполнение утверждённого финансирования на 2018 год объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Предусмотреть в бюджете МО Громовское сельское поселение расходы на реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Специалисту администрации Матвеевой М.В. обеспечить предоставление в отдел коммунального хозяйства 27 числа каждого месяца оперативного отчёта по статистической форме 1-ЖКХ (зима) о ходе выполнения задания по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

- Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы МО Громовское сельское поселение к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг. (Приложение № 1). Регулярно 2 раза в месяц заслушивать отчеты по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону и соблюдения графика проведения ремонтных работ.

- Настоящее распоряжение подлежит официальному  опубликованию (обнародованию).

- Признать распоряжение администрации муниципального образования № 36-р от 02 мая 2017 года «О задачах   по   подготовке  объектов жилищно-коммунального   хозяйства к отопительному сезону 2017-2018 гг.» утратившим силу.

- Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  администрации                                                                        А.П.Кутузов

Исп.  Матвеева М.В.

Разослано: дело-2; прокуратура-1; ОКХ -1; ЗАО «ТВЭЛОблСервис»-1; ООО «ЛенСервисСтрой»-1; ООО «ПАРИТЕТЪ»; ТСН «Стротелей 8»; ТСН «Стротелей 10»; ГСОШ; Детский сад №25; Детский сад №35; Громовская сельская врачебная амбулатория.

Приложение 1

к распоряжению администрации

МО Громовское сельское поселение

от 02 августа 2018 года № 113-р

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов жилищно - коммунального

хозяйства  и социальной сферы МО Громовское сельское поселение по проведению отопительного сезона 2018-2019 гг.

Председатель комиссии:

Кутузов А.П. – глава администрации МО Громовское сельское поселение.

Члены комиссии:

Покровский А.Д. – глава МО Громовское сельское поселение.

Матвеева М.В. – специалист администрации МО Громовское сельское поселение.

Никифоров Ю.Н. – генеральный директор ООО «ПАРИТЕТЪ»

Самойлова Н.Н. – генеральный директор ЗАО «ТВЭЛОблСервис»

Евласов В.Ю. – технический директор ООО «ЛенСервисСтрой»