****

**Администрация муниципального образования**

**Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 26 марта 2021 года № 28-Р**

«О проведении месячника

по благоустройству на территории

МО Громовское сельское поселение»

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния:

1.Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий МО Громовское сельское поселение в 2 этапа:

1 этап **с 23 апреля по 08 мая 2021 года**.

2 этап **с 14 мая по 11 июня 2021 года.**

2.Создать штаб по проведению благоустройства на территории Громовского сельского поселения. (Приложение №1)

3.Разработать планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству. (Приложение № 2)

4.Провести широкую разъяснительную работу по привлечению населения, предприятий и предпринимателей к участию в работах по благоустройству.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации А.П. Кутузов

Матвеева М.В. 8(81379)-99-470

РАЗОСЛАНО: Дело-2, Прокуратура-1, ТСН Строителей 8, ТСН Строителе 10, ЗАО «ТВЭЛОблСервис», ООО «ПАРИТЕТЪ», МДОУ25,МДОУ35, МУК КСК Громово, ООО Время, ЗАО Водолей, ЗОА Зодчий, ООО Громовский бетон, ООО «Магнит»

Приложение № 1

к распоряжению администрации

МО Громовское сельское поселение

№ 28-Р от 26.03.2021г.

**ШТАБ**

**по благоустройству при администрации МО Громовское сельское поселение.**

1. Кутузов А.П. – председатель штаба, глава администрации

2. Матвеева М.В. – зам. председатель, заместитель главы администрации

3. Степанова Е.П. – член штаба, директор Красноармейской школы.

4. Шкредова Е.А. – член штаба, .зав. детсадом № 25 п. Громово

5. Пирогова Т.Н. – член штаба, зав. детсадом № 35, п. ст. Громово

6. Иванова С.В. – директор МУК КСК «Громово»

7. Самусько Л.Н. – филиал МУК КСК «Громово»

8. Егоров А.Е. – староста п. Владимировка

Приложение № 2

к распоряжению администрации

МО Громовское сельское поселение

№ 28-Р от 26.03.2021г.

**П Л А Н**

**мероприятий по благоустройству МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятия** | **Место** | **Срок проведения** | **Исполнитель** |
|  | Организация и проведение субботников | пос. ст. Громово, пос. Громово | 1 этап  23.04.2021г.  30.04.2021г.  07.05.2021г.  2 этап  14.05.2021г.  21.05.2021г.  28.05.2021г.  04.06.2021г.  11.06.2021г. | Члены штаба |
|  | Обустройство уличного освещения | п. Портовое ул. Зеленая  п. ст. Громово ул. Лесная | до 01 августа | администрация поселения |
|  | Установка Цветников и малых архитектурных форм | пос. ст. Громово  п. Громово | до 01 июня | администрация поселения |
|  | Установка детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм | п. Красноармейское, п. ст. Громово пер. Железнодорожный | до 30 августа | администрация поселения |
|  | Ремонт внутри поселковых грунтовых дорог | п. Громово  п. Красноармейское  п. Приладожское  п. Владимировка | до 30 августа | администрация поселения |
|  | Ремонт веревочного парка | у д. 6 по ул. Строителей в п. ст. Громово | до 30 августа | администрация поселения |
|  | Обустройство пешеходных ограждений у ООШ «Красноармейская» | по ул. Центральная в п. Громово | до 01 сентября | Администрация |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия | п. Громово по ул. Цветочная | до 30 августа | администрация поселения |
|  | Доставка земли к придомовым палисадникам | п. ст. Громово,  п. Громово | май | староста администрация |
|  | Доставка песка в песочницы | поселки | май-июнь | старосты, администрация |
|  | Приобретение инвентаря для уборки территории | во всех поселках | апрель | администрация поселения |
|  | Приобретение рассады цветов | п. Громово,  п. ст. Громово | май - июнь | администрация поселения |
|  | Ремонт и покраска малых форм на детских площадках | п. Громово,  п. ст. Громово,  п. Владимировка | июнь-июль | администрация поселения, старосты |
|  | Оборудование пешеходного перехода у ООШ «Красноармейская» | п. Громово | до 30 августа | администрация поселения |
|  | Благоустройство территорий образовательных учреждений д\сада № 25, д\сад № 35, Красноармейская основная школа. | п. Громово,  п. ст. Громово | апрель - май | Заведующие д\садов, директор школы |
|  | Благоустройство братских захоронений (уборка, покраска) | п. ст. Громово,  п. Владимировка, п. Соловьево | апрель-май | Руководители образовательных учреждений, администрация поселения |
|  | Уборка территорий гражданских кладбищ | п. Громово,  п. Яблоновка,  п. Приладожское | апрель - май | администрация поселения, старосты |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | во всех поселках | в течение года | администрация поселения |
|  | Обустройство пляжа | п. Громово | до 01 июля | администрация поселения |
|  | Ремонт проезда вдоль д.10 по ул. Строителей | п. ст. Громово | до 30 августа | администрация поселения, старосты. |
|  | Смотр – конкурс по выполнению мероприятий по благоустройству и озеленению поселков | во всех поселках | август | администрация поселения |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

МО Громовское сельское поселение

№ 28-Р от 26.03.2021г.

**С П И С О К**

**предприятий, организаций, учреждений, за которыми закреплена территория по санитарной уборке в МО Громовское СП.**

**Поселок Громово**

**Красноармейская ООШ –** территория школы по периметру забора **+** 5м, стадион, территория между ДК и финским кладбищем.

**Дом культуры КСК п. Громово** – 10 метров от здания ДК, сквер.

**Детский сад п. Громово** – территория по периметру + 5м.

**ЗАО ПЗ «Красноармейский»** - территория от конторы до 2-х этажных домов.

**Участок ЖКХ п. Громово** – придомовые территории, детские площадки, центральная площадь, стоянки, рынок.

**Администрация МО Громовское сельское поселение** – территория от дома № 6 до автобусной остановки.

**Предприниматели** – Гладкова Л.Н., Фарафонова Л.Н. – территории вокруг магазинов на расстоянии 5 м.

**ООО «ПАРИТЕТЪ» -** территория по периметру котельной, угольный склад, между котельной и региональной дорогой.

**Поселок ст. Громово**

**Участок ЖКХ п. ст. Громово** – придомовые территории, детские площадки.

**ТСН «Строителей 8»** – придомовая территория, детская площадка, стоянка автомобилей.

**ТСН «Строителей 10»** –придомовая территория, детская площадка, стоянка автомобилей.

**Детский сад п. ст. Громово** – территория по периметру + 5 метров

**МУК КСК п. ст. Громово** – площадь перед КСК, территория по периметру + 5 метров.

**Узел связи** – территория перед зданием узла связи.

**ЗАО «Водолей»** - территория вокруг магазина + 15 метров, стоянка.

**Магазин Приозерского ПО** – территория перед магазином + 15 метров

**Магазин «Кузя» -** территория вокруг магазина + 5 метров

**Магазин «Магнит»** - территория вокруг магазина + 10 метров

**ООО «Громовский бетон»** - территория вокруг предприятия + 15 метров.

**ООО «Время**» - территория вокруг предприятия + 15 метров.

**ЗАО «Зодчий»** - территория вокруг предприятия + 15 метров.

**Громовская ООШ** – территория у памятника.

**ООО «ПАРИТЕТЪ» -** территория по периметру котельной + 15 метров, развилка дорог напротив железнодорожного переезда.

**Магазины:** п. Портовое – Иванова Т.Г., Гладкова Л.Н., п. Красноармейское – Лебедев Д.В., Попова И.В., п. Приладожское – Громова Т.В., п. Владимировка – Попова В.В. – территории вокруг магазинов на расстоянии 10м.