ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности представления субсидии в соответствии с Соглашением(дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности представления субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01. 2020(нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2019 года |  |  |  | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019г. (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт уличного освещения в п. ст. Громово и в п. Приладожское п. Громово: - светильники - шкаф с прибором учета - опоры - провода самонесущие п. Приладожское: - светильники - шкаф с прибором учета - провода самонесущие | 2 1 2 250 14 1 1097 | шт. шт. шт. м.п. шт. шт. м.п. | 439 414,55 | 343 531,64 | 85 882,91 | 10 000,00 | 343 531,64 | 439 414,55 | 343 531,64 | 85 882,91 | 10 000,00 | 439 414,55 | 343 531,64 | 85 882,91 | 10 000,00 | 0 |
| Установка металлических ограждений в пос. Громово по ул. Строителей от д.3 до д.6 и в п. Приладожское п.ст. Громово: - металлические ограждения п. Приладожское: - металлические ограждения | 99 17 | шт. шт. | 466 696,45 | 369 357,16 | 92 339,29 | 5 000,00 | 369 357,16 | 466 696,45 | 369 357,16 | 92 339,29 | 5 000,00 | 466 696,45 | 369 357,16 | 92 339,29 | 5 000,00 | 0 |
| Обустройство уличного освещения в пос. Красноармейское: - светильники - шкаф с прибором учета - установка опор - провода самонесущие | 17 1 6 1254 | шт. шт. шт. м.п. | 310 000,00 | 240 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 240 000,00 | 310 000,00 | 240 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 310 000,00 | 240 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 0 |
| Ремонт (отсыпка, профилирование) поселковой грунтовой дороги в пос. Красноармейское | 920 | м.кв. | 609 261,00 | 479 461,00 | 119 800,00 | 10 000,00 | 479 461,00 | 609 261,00 | 479 461,00 | 119 800,00 | 10 000,00 | 609 261,00 | 479 461,00 | 119 800,00 | 10 000,00 | 0 |
| Установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм в п. ст. Громово и в п. Яблоновка п. ст. Громово: - ул. Строителей у д.8 пос. Яблоновка: - игровое оборудование | 5 2 | шт. шт. | 261 000,00 | 227 940,20 | 23 059,80 | 10 000,00 | 227 940,20 | 261 000,00 | 227 940,20 | 23 059,80 | 10 000,00 | 261 000,00 | 227 940,20 | 23 059,80 | 10 000,00 | 0 |
| Итого |  |  | 2 086 372,00 | 1 660 290,00 | 381 082,00 | 45 000, 00 | 1 660 290,00 | 2 086 372,00 | 1 660 290,00 | 381 082,00 | 45 000, 00 | 2 086 372,00 | 1 660 290,00 | 381 082,00 | 45 000, 00 | 0 |

| Глава администрации поселения: _________ __________________ (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель Финансового органа: _________ ______________ (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: ____________________ |  |
| --- | --- |

- Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» июля 2019 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации  муниципального образования  Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): - «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019 год» |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт уличного освещения в п. ст. Громово и в п. Приладожское |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь 2019г. | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Закупка внесена в план-график. Объявление Аукциона 10.07.2019г |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту уличного освещения в п. ст. Громово и в п. Приладожское | Июнь-июль 2019 | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения в п. ст. Громово и в п. Приладожское | В соответствии со сроками предусмотренными муниципальным контрактом |
| 1.3. | Приемка работ в порядке установленном муниципальном контрактом | Июль 2019 | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками предусмотренными муниципальным м контрактом |
| 2. | Установка металлических ограждений в пос. Громово по ул. Строителей от д.3 до д.6 и в п. Приладожское |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь 2019г. | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Закупка внесена в план-график. Объявление Аукциона 10.07.2019г |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту (отсыпка, профелирование) грунтовой дороги: пер. Дачный, пос. Портовое | Июнь-июль 2019 | Подрядная организация | Ремонт (отсыпка, профелирование) грунтовой дороги: пер. Дачный, пос. Портовое | В соответствии со сроками предусмотренными муниципальным контрактом |
| 2.3. | Приемка работ в порядке установленном муниципальном контрактом | Июль 2019 | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками предусмотренными муниципальным м контрактом |
| 3. | Обустройство уличного освещения в пос. Красноармейское |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь 2019г. | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Закупка внесена в план-график. Объявление Аукциона 10.07.2019г |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту (отсыпка, профелирование) грунтовых дорог в пос. Красноармейское | Июнь-июль 2019 | Подрядная организация | Ремонт (отсыпка, профелирование) грунтовых дорог в пос. Красноармейское | В соответствии со сроками предусмотренными муниципальным контрактом |
| 3.3. | Приемка работ в порядке установленном муниципальном контрактом | Июль 2019 | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками предусмотренными муниципальным м контрактом |
| 4. | Ремонт (отсыпка, профилирование) поселковой грунтовой дороги в пос. Красноармейское |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь 2019г. | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Закупка внесена в план-график. Объявление Аукциона 10.07.2019г |
| 4.2. | Выполнение работ по подготовке территории под детскую площадку, приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм в пос. Приладожское. | Июнь-июль 2019 | Подрядная организация | Подготовке территории под детскую площадку, приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм в пос. Приладожское. | В соответствии со сроками предусмотренными муниципальным контрактом |
| 4.3. | Приемка работ в порядке установленном муниципальном контрактом | Июль 2019 | «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2018 год» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками предусмотренными муниципальным м контрактом |
| 5. | Установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм в п. ст. Громово и в п. Яблоновка |  |  |  |  |
| 5.1. | Сбор коммерческих предложений на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | июнь 2019г. | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области | заключение договора подряда на выполнение работ | Закупка внесена в план-график. Объявление Аукциона 10.07.2019г |
| 5.2. | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | Июнь-июль 2019 | Подрядная организация | выполнение работ | В соответствии со сроками предусмотренными муниципальным контрактом |
| 5.3. | Прием выполненных работ по ликвидации | Июль 2019 | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области | подписание актов выполненных работ, оплата | В соответствии со сроками предусмотренными муниципальным м контрактом |
| - II. Контроль за реализацией муниципальной программы (подпрограммы): - «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019 год» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Июль 2019г. | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | В соответствии со сроками предусмотренными муниципальными контрактами |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа следующим за отчетным кварталом | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет по состоянию на 01.07.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | июнь-июль 2019 года | Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур. Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не производилась |

Глава администрации поселения

___________/_______________/

МП